	附表2

	珠海市2018年市政府投资项目计划预备项目

	
	
	
	
	
	
	
	单位：万元

	序号
	项目名称
	牵头责任单位
	建设单位
	建设内容及规模
	项目总投资
	前期工作进展情况
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计(21)
	
	
	
	1758257 
	
	

	一
	农村基础设施项目(1)
	
	
	
	20000
	
	

	1
	小林联围海堤达标加固工程木乃南堤段大门口水闸
	市海洋农业和水务局
	市城乡防洪设施管理和技术审查中心
	建设大门口水闸1座。
	20000 
	正在修编初设报告。
	

	二
	医疗卫生项目(2)
	
	
	
	290335
	
	

	1
	珠海市人民医院放疗中心
	市卫计局
	市人民医院
	本项目拟建四层，总建筑面积4000平方米，每层建筑面积1000平方米。其中一层为放射治疗区域，设置为3台加速器机房及辅助用房；二层设置模拟机、医生诊室及辅助用房；三、四层为每层40张床位共80张床位的日间病房。
	15883 
	已完成项目建议书批复。
	

	2
	珠海市西部医疗中心建设项目
	市卫计局
	市卫生局
	项目规划用地面积108187.80 m2，总建筑面积168830 m2（其中：地上120000 m2，地下48830 m2），停车位2160个（地上1160个，地下1000个），设置床位1000张。
	274452 
	已完成项目建议书批复。
	

	三
	文化艺术和体育项目(2)
	
	
	
	33849
	
	

	1
	珠海市美术馆改扩建工程项目
	市文体旅游局
	古元美术馆
	珠海市美术馆改扩建工程总建筑规模为18299.91平方米，其中旧馆改造后建筑面积8527.91平方米，地上新馆建筑面积6072平方米，地下展馆建筑面积2200平方米，地下车库建筑面积1500平方米。
	23614 
	项目建议书于2017年6月21日批复；已完成水土保持方案专家评审并出具专家意见；2017年8月31日，设计单位开标，2017年9月5日，监理单位开标。目前正进行设计方案征求意见和专业灯光、智能化、陈展方案项目计划书编制阶段。
	

	2
	市体校新建学生宿舍、食堂和运动员康复中心
	市文体旅游局
	珠海市体育运动学校
	总建筑规模约15726平方米（其中：地上建筑面积约13226平方米，地下一层人防地下室2500平方米）。一层为配套食堂，二层为体科所及运动员康复中心，三～六层为学生宿舍，人防地下室一层等其他工程。
	10235
	2017年10月24日获批立项。2017年12月15日完成设计招标工作，监理、造价咨询单位招标于2018年1月4日、5日开标，正开展可研编制工作。
	

	四
	公共教育项目(2)
	
	
	
	20816
	
	

	1
	珠海市第一中学教学综合楼
	市教育局
	珠海市第一中学
	珠海市第一中学教学综合楼项目。总建筑面积为21808.67平方米。经估算，本项目建设总投资为9384.18万元。其中建安工程费7864.64万元，其他建设费用824.42万元，不可预见费695.12万元。
	9384 
	已批复项目建议书。
	

	2
	珠海城职院金湾校区扩建工程项目（第四期）学生宿舍楼项目
	珠海城市职业技术学院
	市建管中心
	新建一栋学生宿舍楼，三期缓建项目，旧校区改造工程。
	11432 
	1、可研已提前介入，2、信息化可研已批。
	

	五
	公共安全项目(1)
	
	
	
	21800
	
	

	1
	消防综合培训基地
	市公安局
	市公安消防局
	集实战训练、宣传培训、灭火救援等灭火救援功能为一体的部队执勤训练和社会宣传消防培训场所
	21800 
	
	

	六
	生态保护及环境治理项目(3)
	
	
	
	56259
	
	

	1
	凤凰山植物博览园工程
	市市政和林业局
	城建集团
	沥溪一、二期封场区域、园区入口区域生态修复和绿化、停车场等景观工程，新建生态环境治理展示中心，建筑面积约6000平方米，给排水、电气、监控等公园附属设施，公园建设范围占地约20.1公顷。
	47213 
	    已取得项目建议书批复，正在再次进行用地预审。
	

	2
	山溪生态公园工程
	市市政和林业局
	城建集团
	建设总面积约132公顷，建设内容包括：植物展示区、公共休闲区、科研生产区、生态保育区等景观工程，温室植物博览馆、游客服务中心、科普教育展示中心等建筑工程。景观桥梁、园区道路、给排水、电气等市政工程及征地拆迁和管线迁移等。
	6509 
	    已取得项目建议书批复，完成用地预审，正在落实资金来源。
	

	3
	珠海风暴潮灾害监测预警中心
	市气象局
	市气象局
	拟建设“一个中心五个系统”，即一个风暴潮监测预警中心和风暴潮灾害监测系统、风暴潮数值预报应用系统、风暴潮灾害预警及防御辅助决策支持系统、风暴潮预警制作发布共享系统、风暴潮信息技术支撑系统等五个系统。其中“一个中心”的场所由中山大学珠海校区大气科学学院提供，项目负责业务场所的配套建设。
	2537 
	    项目可行性研究报告已批复，初步设计方案已于11月1日报送信息化办，正在等待审核意见。
	根据《珠海市气象局与中山大学合作协议》，该项目的建设场地由中山大学提供，具体位于大气科学学院大楼，而大气科学学院大楼预计2017年年底开工建设，2019年底交付使用，因此该项目的建设进度需与中大协调推进。

	七
	交通基础设施项目(3)
	
	
	
	1191392 
	
	

	1
	黄镜门大桥改建工程
	市公路局
	城建集团
	黄镜门桥全长144.740米，其中跨径总长116.000米，桥梁全宽12米，桥面净宽10.5米。
	7392 
	（一）10月26日已报批项目建议书。
（二）防洪论证报告已编制完成，于11月16日通过防洪评价报告专家评审会。
（三）于11月2日取得方案设计的批复。
	

	2
	珠海市区至珠海机场城际铁路项目横琴至珠海机场段
	市交通运输局
	广珠城际公司
	横琴长隆站尾部DK17+000至机场段线路全长22.80km，其中桥梁3座长11.880km，隧道4座长10.653km，路基长0.267km。沿线设车站4座，分别为井湾、鹤洲南、三灶东、珠海机场站，设计时速160km/h。
	714000 
	
	

	3
	珠海金海公路大桥工程
	市交通运输局
	待定
	珠海市金海公路大桥工程位于珠海市区西南部，起自太澳高速公路与港珠澳大桥连接线洪湾互通，终至珠海机场，与机场高速相接，全长27.235km。
	470000 
	1.工可报告已经修编完成，现因收费模式确定，需再次修编后即可上报。
2.珠机城轨二期（含金海大桥代建段）初步设计及概算已批复，施工图设计及预算已修编完成并获批。
	按照30%资本金由市财政出资，70%通过银行贷款。不含横琴二桥及机场东路高架部分。3.珠机城轨二期工程（含金海公路大桥工程代建段）施工招标已正式挂网，原计划9月30日开标，因全省城轨线网有可能要调整，省铁投不批复招标控制价，现已推迟。

	八
	市政基础设施项目(6)
	
	
	
	123389
	
	

	1
	海滨路改造工程
	市公路局
	城建集团
	总长度1325.8m，路幅宽36m。维持元断面不变，进行沥青罩面改造及美化提升。
	4500 
	已批复工程可行性研究报告。
	

	2
	海燕桥拆除重建工程
	市公路局
	城建集团
	建设内容包括：拆除旧桥、新桥的桥梁工程、安监工程等。
	8917 
	方案设计已批复；项目建议书已上报，待批复；已完成工程可行性研究报告编制。
	

	3
	第三批主城区道路路面改造及美化工程
	市公路局
	城建集团
	涉及道路为健民路、三台石路、金鸡路、岱山路、白云路、梅界路（旅游路以东段）、蓝盾路、心华路、志威路、翠前路。建设内容包括车行道沥青罩面、人行道及附属设施维修、交叉口改造，以及三台石路、金鸡路、翠前路部分路段公交专用道改造等。
	57700 
	项目建议书已上报，待批复。
	

	4
	粤海路、桂花路、凤凰路路面改造及美化工程
	市公路局
	城建集团
	涉及改造道路为粤海路、桂花路、凤凰路，建设内容包括车行道沥青罩面、人行道及附属设施维修、交叉口改造以及部分路段公交专用道改造等。
	21276 
	项目建议书已上报，待批复。
	

	5
	第四批主城区道路路面改造及美化工程
	市公路局
	城建集团
	华海路、翠香路、乐园路、朝阳路、先烈路、星园路、侨光路、港二路、兰埔路、鞍莲路、粤海路等多条路，建设内容包括车行道沥青罩面，人行道及附属设施维修、交叉口改造等。
	20000 
	方案研究阶段。
	

	6
	翠屏路西延线市政道路工程（香海大桥高架桥下造贝格力工人新村路口至鹅槽山段）
	市公路局
	交通集团
	香海大桥高架桥下造贝格力工人新村路口至鹅槽山段。
	10996 
	设计阶段。
	

	九
	信息传输和计算机服务(1)
	
	
	
	417
	
	

	1
	前山河闸群智能联合调度与实时监控系统工程
	市海洋农业和水务局
	市城乡防洪设施管理和技术审查中心
	通过联合调度前山河流域相关七座水闸，实现从上游引水改善前山河“一河两涌”水动力条件，置换前山河珠海段水体，改善前山河流域珠海段的水环境。
	417 
	2017年9月6日已批复工程可行性研究报告，目前正在进行初步设计及概算编制工作。
	①设计费12.5万元②施工图审查费1万元③造价咨询费1万元④监理费2万元⑤预付款25万元

	十
	其他公共服务项目(0)
	
	
	
	0
	
	

	十一
	待安排项目预备资金计划
	
	
	灾后重建计划29个项目、市三防指挥系统二期、市三防指挥业务会商系统、市防汛物资中心仓库选址重建项目、珠海市东部地区三防物资分仓库改扩建项目、市民健康信息服务系统、前山河主河道生态修复治理试点工程、珠海市治超监测点建设工程、省道S272线白蕉高速出口至尖峰桥头段路面改造工程、桂山岛十三湾陆岛交通客货运码头防波堤改造修复工程、大万山岛万山湾客运码头工程、珠海机场综合交通枢纽、古元大道（香洲段）、省道S365线西沥大桥、造贝路北延段（至珠海边界）道路工程、屏西五路北延工程、莲花大桥引桥及匝道桥加固项目、前山立交桥和淇澳大桥匝道桥桥梁独柱墩加固工程、斗门大桥上部结构维修加固工程、上横大桥改建工程、环屏路工程、珠海市卫生学校南北校区人行过街专用通道工程、凤凰山森林公园防火通道工程（二期）、南湾大道（横琴大桥至红东互通段）改造工程、市福利中心二期建设、珠海市智慧海洋系统、智慧海洋气象服务平台建设项目。
	
	
	


