	附表一
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	珠海市2019年市政府投资项目计划表

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	单位:万元

	序号
	项目名称
	牵头责任单位
	建设单位
	建设内容及规模
	项目总投资
	建设起止年限
	建设性质
	至2018年底累计完成工作量
	至2018年底累计拨款
	2019年年度投资计划
	2019年资金支付计划
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	合计
	市一般公共预算
	市财政基金预算
	其他来源
	

	
	合计(68)
	
	
	
	5374845
	
	
	1214527
	1005549
	1021596
	769556
	129000
	405790
	234766
	

	A
	续建项目计划(55)
	
	
	
	5234726 
	
	
	1214038
	1005295
	899806
	656306
	82600
	338940
	234766
	

	B
	新建项目计划(13)
	
	
	
	140119
	
	
	489
	254
	35290
	26750
	8400
	18350
	0
	

	C
	项目前期经费计划
	
	
	
	
	
	
	
	
	5000 
	5000 
	1500 
	3500 
	0 
	

	D
	预备项目资金计划
	
	
	
	
	
	
	
	
	81500 
	81500 
	36500 
	45000 
	0 
	


	一
	农村基础设施(9)
	
	
	
	8042 
	
	
	1980 
	1980 
	110886 
	109786 
	3500 
	102286 
	4000 
	

	（一）
	续建项目计划(8)
	
	
	
	7249 
	
	
	1950 
	1950 
	110186 
	109286 
	3000 
	102286 
	4000 
	

	1
	市对公路补助资金
	市公路局、各区
	市公路局、各区、交通集团
	1.县道续建1508万元：高新区X588续建285万元，X763（升平大道）1223万元。2.乡村道路续建项目297万元：斗门区2017年硬底化297万元。3.农村公路结算款1631万元：香洲区2014年乡村道路135万元，斗门区2016年50人村村通水泥路272万元，X582（平东大道）515万元，斗门、金湾和高栏低标准县道改造709万元。
	
	
	奖补资金
	
	
	3436 
	3436 
	0 
	3436 
	0 
	

	2
	市对高新区水利项目奖补资金
	高新区、市水务局
	高新区
	按财政体制规定补助，该计划由市水务局牵头商高新区制定：后环海堤加固修复工程4000万元、淇澳红树林海堤加固达标工程100万元、南围海堤灾后重建工程1200万元、北围海堤加固工程300万元。
	
	
	奖补资金
	
	
	5600 
	5600 
	0 
	1600 
	4000 
	后环海堤加固修复工程市财政定额补助6000万元，2019年拨付4000万元，从注资款列支。

	3
	市对金湾区水利项目奖补资金
	金湾区、市水务局
	金湾区
	按财政体制规定补助，该计划由市水务局商金湾区制定：小林片区排涝及主河道清淤工程700万元、三灶湾大堤1号闸重建工程300万元、木头冲水库加固及引水扩容工程一期120万元、黄绿背水库加固工程80万元、二号闸泵站工程结算尾款500万元。
	
	
	奖补资金
	
	
	1700 
	1700 
	0 
	1700 
	0 
	

	4
	市对斗门区水利项目奖补资金
	斗门区、市水务局
	斗门区
	按财政体制规定补助，该计划由市水务局商斗门区制定：
1.定额补助：鹤洲北海堤达标加固工程、白蕉联围堤顶路面修复工程、乾赤联围易涝区整治工程、莲洲联围易涝区整治工程、白蕉联围新环三围段海堤修复工程、乾务联围海堤达标加固工程、黄杨河东堤整治达标工程、白藤大闸重建工程、白蕉联围排涝整治工程、井岸上段海堤达标加固工程、斗门西堤应急项目水检站堤段达标加固工程11个项目共27900万元。
2.山塘整治提升工程80万元、龙井水库除险加固工程70万元。
	
	
	奖补资金
	
	
	28050 
	28050 
	0 
	28050 
	0 
	1.从市财政对斗门区11个水利项目定额补助7亿元中支出，截至2018年底已完成支付3亿元。
2.山塘整治提升工程已完工，市财政按结算价40%奖励给斗门区；龙井水库为小（1）型水库，市财政给斗门区补助40%。

	5
	市对高栏港项目奖补资金
	高栏港区、市公路局、市卫健局
	高栏港区
	按财政体制规定，补助高栏港基础设施项目，包括：省道S270线高栏港大道（南水桥至环岛西路）灾毁恢复重建工程15000万元、平沙医院3000万元。
	
	
	奖补资金
	
	
	18000 
	18000 
	3000 
	15000 
	0 
	

	6
	万山区海岛基础设施建设
	万山区
	万山区
	市政府补助万山区基建设施共计15亿元，从2018年开始分三年投入。
	
	
	奖补资金
	
	
	50000 
	50000 
	0 
	50000 
	0 
	

	7
	台创园核心区一期河道清淤及水闸重建维修项目
	市农业农村局
	市现代农业发展中心
	河道清淤疏浚3.52公里；原址重建青春围水闸1座，单孔闸；维修加固大海环七队水闸1座。
	861
	2018.04-2019.12
	投产
	450 
	450 
	100 
	100 
	0 
	100 
	0 
	

	8
	广东（珠海）种业发展中心配套项目（一期）
	市农业农村局
	市现代农业发展中心
	1.台创园科技创新基地种业博览会配套道路改造工程沥青混凝土道路766.66米；2.台创园科技创新基地种业博览会配套道路景观提升工程16353.69平方米；3.台创园二期农村道路改造工程沥青混凝土路面2534.18米；4.台创园二期农村道路沿线绿化景观工程81443.84平方米；5.台创园治安管理视频监控工程；6.现代渔业育种基地构筑物面积1613.88平方米；7.蝴蝶兰催花温室5400平方米；8.珠海良种良法示范基地6528平方米。
	6388 
	2018.10-2020.12
	续建
	1500 
	1500 
	3300 
	2400 
	0 
	2400 
	0 
	

	（二）
	新建项目计划(1)
	
	
	
	793 
	
	
	30 
	30 
	700 
	500 
	500 
	0 
	0 
	

	1
	珠海市东部地区三防物资分仓库改扩建项目
	市应急管理局
	市应急管理局
	建设一栋3层钢混框架结构建筑，总建筑面积约2210平方米。
	793
	2019.01-2019.08
	新建
	30 
	30 
	700 
	500 
	500 
	0 
	0 
	

	二
	医疗卫生项目(4)
	
	
	
	154594 
	
	
	45866 
	36111 
	74100 
	56680 
	56680 
	0 
	0 
	

	（一）
	续建项目计划(4)
	
	
	
	154594 
	
	
	45866 
	36111 
	74100 
	56680 
	56680 
	0 
	0 
	

	1
	市卫生学校校安工程改扩建及体育馆项目
	市卫健局
	市建管中心
	建设内容：拆除重建C、D栋学生宿舍楼及2#楼，均原址新建，新建建筑面积13685.94平方米。其中新建北区宿舍楼5339.26平方米（原A、B栋）、南区宿舍楼3646.2平方米（原C、D栋）、2#楼6292.2平方米。新建体育馆，建筑面积3747.5平方米。
	7679
	2017.05-2019.10
	投产
	4366 
	3711 
	2000 
	1700 
	1700 
	0 
	0 
	

	2
	市妇幼保健院异地新建项目
	市卫健局
	市建管中心
	病床800床，总建筑面积124700平方米，其中地上88000平方米，地下36700平方米。包括门急诊、住院、医技科室、后勤系统、行政管理、院内生活及停车场。
	82943
	2016.08-2019.12
	投产
	32800 
	25200 
	50000 
	40000 
	40000 
	0 
	0 
	

	3
	珠海市第二人民医院北区分院（珠海市戒毒康复中心）
	市公安局
	市建管中心
	该项目位于珠海市公安第一强制隔离禁毒所东南角，用地面积约12818平方米，建设规模300床，一次性建成后分期投入使用，一期拟开放150张床位，其中内科病区100张、外科病区15张、传染科病区35张。300张床位具体设置：内科、妇科、患病吸毒人员、精神病科病床200张，外科（含）重症羁押病床30张，感染科病床70张（其中重症感染病床40张）。
	7434
	2017.12-2019.03
	投产
	4000 
	3200 
	2100 
	1640 
	1640 
	0 
	0 
	包括使用单位（公安、第二人民医院）负责的设备及信息化部分投资820万(其中医疗设备580万、信息化采购240万元）。

	4
	珠海市慢性病防治中心建设项目
	市卫健局
	珠海格力建设投资有限责任公司
	病床800床，总建筑面积88300平方米，其中地上58000平方米，地下30300平方米。包括门诊、住院、医技科室、后勤系统、行政管理、院内生活及停车场。
	56538
	2018.10-2020.12
	续建
	4700 
	4000 
	20000 
	13340 
	13340 
	0 
	0 
	

	（二）
	新建项目计划(0)
	
	
	
	0 
	
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	

	三
	文化艺术和体育项目(1)
	
	
	
	8261 
	
	
	200 
	100 
	4000 
	2800 
	2800 
	0 
	0 
	

	（一）
	续建项目计划(0)
	
	
	
	0 
	
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	

	（二）
	新建项目计划(1)
	
	
	
	8261 
	
	
	200 
	100 
	4000 
	2800 
	2800 
	0 
	0 
	

	1
	市体育运动学校新建学生宿舍、食堂和运动员康复中心
	市文化广电旅游体育局
	市建管中心
	项目用地面积为2500平方米，总建筑面积为15725.33平方米，其中地上建筑面积13118.39平方米，人防地下室面积2606.94平方米。
	8261
	2019.01-2020.03
	新建
	200 
	100 
	4000 
	2800 
	2800 
	0 
	0 
	

	四
	公共教育项目(2)
	
	
	
	114613 
	
	
	53000 
	44500 
	13900 
	13900 
	10700 
	0 
	3200 
	

	（一）
	续建项目计划(1)
	
	
	
	101066 
	
	
	53000 
	44500 
	10400 
	10400 
	7200 
	0 
	3200 
	

	1
	市技工学校建设
	市人社局
	市建管中心
	一期为吉大校区改扩建工程：用地面积102亩，建筑面积80482平方米，其中新建72282平方米、加固8200平方米，包括拆除现有15栋校园旧建筑物，重建教学实训楼、学生宿舍、食堂、图书馆、行政办公用房、加固2栋校园建筑物等；二期金湾校区工程：用地面积220亩，建筑面积95880平方米，新建教学教室、图书馆、办公用房、学生宿舍、教职工宿舍、学生食堂、教工食堂、体育馆等；总建筑面积约17.63万平方米。
	101066
	2015.10-2020.09
	续建
	53000 
	44500 
	10400 
	10400 
	7200 
	0 
	3200 
	1.由市建管中心负责工程建设部分完成工作量4500万元，支付3600万元。2.高训中心负责设备采购费4000万元，支付3200万，通过社保就业培训基金解决。学校负责设备采购700万元，支付600万。3.支付计划包含金湾校区已竣工标段结算费用3000万元。

	（二）
	新建项目计划(1)
	
	
	
	13547 
	
	
	0 
	0 
	3500 
	3500 
	3500 
	0 
	0 
	

	1
	珠海市第一中学新建教学综合楼项目
	市教育局
	市建管中心
	项目为拆除新建项目，项目占地面积7500平方米，总建筑面积为20870平方米，建设内容包括：教学楼5670平方米、游泳馆2500平方米、多功能厅4600平方米、排练厅2300平方米、人防地下室5700平方米，新建生活水泵房100平方米。项目建成后将为学校增设39间高考走班教室、一个50m*21m的标准游泳池、一个能容纳1300人的多功能报告厅以及为管弦乐队、舞蹈队、合唱团等提供专业的训练场地。
	13547
	
	
	0 
	0 
	3500 
	3500 
	3500 
	0 
	0 
	

	五
	公共安全项目(1)
	
	
	
	1721 
	
	
	930 
	800 
	510 
	400 
	400 
	0 
	0 
	

	（一）
	续建项目计划(1)
	
	
	
	1721 
	
	
	930 
	800 
	510 
	400 
	400 
	0 
	0 
	

	1
	法医检验鉴定中心
	市公安局
	市建管中心
	该工程位于上冲青松路东侧，总用地面积2794.76平方米，总建筑面积1977.26平方米，其中解剖楼1279.55平方米、活体检验楼697.71平方米。
	1721
	2018.07-2019.04
	投产
	930 
	800 
	510 
	400 
	400 
	0 
	0 
	2019年主要工作为设备采购和安装。土建部分支付210万元，设备采购部分支付190万元。

	（二）
	新建项目计划(0)
	
	
	
	0 
	
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	

	六
	生态保护和环境治理项目(7)
	
	
	
	6505 
	
	
	2477 
	1867 
	4100 
	3870 
	0 
	3870 
	0 
	

	（一）
	续建项目计划(5)
	
	
	
	6045 
	
	
	2470 
	1858 
	3760 
	3600 
	0 
	3600 
	0 
	

	1
	生态环保绿化项目结算款
	
	
	桂花路排洪渠（桂花路～前山河）拓改还建工程650万元、珠海城市绿化道路绿化景观提升工程，南琴路绿化美化景观工程，野狸岛公园景观建设工程，野狸岛公园山顶凉亭修复工程、黄杨大道两侧城市绿化景观提升工程、前山河东岸滨河绿地景观项目前期费用清算等。
	
	
	
	
	
	1480 
	1480 
	0 
	1480 
	0 
	

	2
	珠海风暴潮灾害监测预警中心项目
	市气象局
	市气象局
	拟建设“一个中心五个系统”，即一个风暴潮监测预警中心和风暴潮灾害监测系统、风暴潮数值预报应用系统、风暴潮灾害预警及防御辅助决策支持系统、风暴潮预警制作发布共享系统、风暴潮信息技术支撑系统等五个系统。其中“一个中心”的场所由中山大学珠海校区大气科学学院提供，项目负责业务场所的配套建设。
	2388
	2018.6-2020.12
	续建
	650 
	650 
	700 
	700 
	0 
	700 
	0 
	

	3
	珠海市气象防灾减灾工程
	市气象局
	市气象局
	珠海市气象防灾减灾工程包含三大部分：气象探测网新增设备、新建数值预报系统、气象信息系统扩容升级
	1818
	2017.11-2020.12
	续建
	1400 
	1108 
	320 
	320 
	0 
	320 
	0 
	

	4
	主城区39条道路绿化改造提升工程
	市住建局
	城建集团
	道路总长度约55.2公里，绿化面积约68520平方米，其中红线范围内约44920平方米，红线范围外约23600平方米。分为微改造道路、局部改造道路及整体改造道路三种形式。
	1353
	2018.10-2019.06
	投产
	300 
	0 
	900 
	800 
	0 
	800 
	0 
	

	5
	野狸岛公园山顶凉亭修复工程
	市住建局
	城建集团
	本项目建设内容主要包括山顶凉亭（承曦亭、唱晚亭）修复、承曦亭观景平台修复、周边环境整治等。山顶凉亭上盖面积共约135平方米，其中承曦亭约90平方米，唱晚亭约45平方米。
	486
	2018.10-2019.01
	投产
	120 
	100 
	360 
	300 
	0 
	300 
	0 
	

	（二）
	新建项目计划(2)
	
	
	
	460 
	
	
	7 
	9 
	340 
	270 
	0 
	270 
	0 
	

	1
	沥溪垃圾填埋场二期库区辅坝工程
	市住建局
	水控集团
	清除3#污泥坝；清除现状松填土；清除坝面干砌石，修复堆石面并重新对3#污泥坝坝面及两侧岸坝采用C25毛石混凝土骨架护坡以维持边坡稳定，边坡植草防止水土流失；完善坝坡排水系统及坝体监测点。
	112
	2019.01-2019.12
	新建
	7 
	5 
	90 
	70 
	0 
	70 
	0 
	

	2
	前山河闸群智能联合调度与实时监控系统工程
	市水务局
	市城乡防洪设施管理和技术审查中心
	该项目主要对前山河流域7个外江水闸（大涌口水闸、灯笼水闸、联石湾水闸、马角水闸、石角咀水闸、广昌水闸、洪湾水闸）进行监控，实现联合调度。
	348
	2019.01-2020.12
	新建
	0 
	4 
	250 
	200 
	0 
	200 
	0 
	

	七
	交通基础设施项目(21)
	
	
	
	4607346 
	
	
	1041343 
	868372 
	608750 
	395500 
	0 
	186934 
	208566 
	

	（一）
	续建项目计划(21)
	
	
	
	4607346 
	
	
	1041343 
	868372 
	608750 
	395500 
	0 
	186934 
	208566 
	

	1
	交通项目结算款
	市交通运输局、市公路局等
	交通集团、格力港珠澳大桥公司等
	港珠澳大桥珠海口岸工程、全市公路安全生命防护工程（国、省道部分）、尖峰大桥人行道栏杆抢险重建工程、泥湾门—鸡啼门水道航道工程、磨刀门水道及出海航道整治工程、斗门大桥桩基应急抢险加固工程、金琴高速清算费用、高栏港高速公路工程、机场高速公路、县道X587（机场西路段）改造工程 、省道S365线中心涌至井岸二桥段工程、省道S365线井岸二桥至南门大桥段改造工程、凤凰山隧道、横琴二桥、机场西路阳光咀隧道续建工程、省道S272线市政配套斗门段二期、井岸大桥维修加固项目、珠海市东西部公交快速化工程-前山立交改造工程、南琴路、金鼎至横琴高速公路工程、井岸大桥改建工程、黄镜门大桥改建工程（交通集团代建）、省道S272线珠海段（上横至高速公路出口）改建工程、省道S272线尖峰大桥东桥头至湖心路口段沥青罩面及人行立体过街设施工程、上冲检查站南侧用地配套路、机场北路北段工程、珠海市东西部公交快速化工程之前山临时枢纽及中间站点、珠海市东西部公交快速化工程-前山大桥至明达路段拓宽工程（含北侧临时钢便桥）、金凤路工程（港湾大道至梅华立交）、G105国道（珠海段）辅道工程、国道G105上冲段快速化工程、国道G105线慢行系统交通整治工程、省道S366线项目[南湾立交至珠海大桥段主线及市政配套、珠海大桥至金湾立交段改建、珠海大桥至泥湾门大桥段市政配套、金湾互通至高栏港段改建、交通安全工程（一期、二期）、珠海大桥维修巩固、金湾立交工程、金湾立交市政配套、金湾立交新增给水及电缆沟、珠海大道新增车行地道人行地道、南湾立交至珠海大桥段改造辅道工程、横琴大桥维修美化工程、莲花大桥珠海侧引桥及匝道桥基础加固应急工程、莲溪大桥抢修工程、省道S272线尖峰大桥加固工程、双排大桥加固工程、2012年农村公路危桥改造项目、珠海现代有轨电车1号线首期工程、珠海情侣路南段拱北口岸至横琴大桥路段辅线A、B段及辅线抢险工程结算款、上横大桥改建工程前期经费清算等。
	
	
	结算
	
	
	48200 
	48200 
	0 
	26723 
	21477 
	其他来源包括港珠澳大桥口岸工程省级补助款2亿元。安排上级补助结转资金1477万元给以下项目：珠海市东西部公交快速化工程-前山立交改造工程105万元、斗门大桥桩基应急抢险加固工程344万元、黄镜门大桥改造项目1028万元。

	2
	广东省珠海水上交通检查站工程
	市交通运输局
	市交通运输局综合行政执法局、珠海航道局
	本工程建设市交通局与航道局执法船码头各一个，每个码头长50米、面宽10米，码头前沿设计水深-3.8米；建设栈桥2座及安装装卸设备1台，每座栈桥长44米、宽5米，拟通行10T牵引平板车；建设生产及辅助用房建筑面积2902平方米，其中市交通局执法指挥及监管楼520平方米，珠海航道局航管楼1152平方米、航标控制楼870平方米、航标维修间360平方米。
	2368 
	2017.10-2019.6
	投产
	1200 
	800 
	400 
	200 
	0 
	200 
	0 
	

	3
	珠海机场升级改造项目
	市交通运输局
	机场集团
	新建东侧国际航站区；新建西侧陆侧国内贵宾区；新建4层IAC；原航站楼改造；站前雨棚改扩建；高架桥车道边改扩建。
	80900
	2017.12-2019.12
	投产
	35200 
	15000 
	26000 
	12000 
	0 
	0 
	12000 
	2019年支付计划仅为财政注资部分的支付计划。其他来源为注资款。

	4
	翠屏段一期工程
	市交通运输局
	交通集团
	路线全长3.773公里，主线均为高架桥梁，路基标准宽33.5米，双向六车道，设计车速80公里/小时，路面结构为抗滑式改性沥青混凝土。
	137347 
	2012.8-2019.6
	投产
	78200 
	62560 
	7000 
	5600 
	0 
	5600 
	0 
	

	5
	南屏互通立交与地方道路衔接工程
	市公路局
	交通集团
	该项目包括南屏互通立交慢行系统、掉头车道（东侧） 、洪湾中路 （含洪湾涌桥） 及上下洪湾涌连接桥的匝道， 总长约3798m。其中南屏互通立交慢行系统（东侧）长约1267m，掉头车道（东侧）长约500m，洪湾中路长约516m（其中洪湾涌桥长约270m），南琴路改造约270m，洪湾西路改造约225m，上下洪湾涌的四个连接匝道总长约1020m。
	12668 
	2016.10-2019.12
	投产
	7000 
	5600 
	1000 
	800 
	0 
	800 
	0 
	

	6
	翠屏段市政配套工程
	市公路局
	交通集团
	该工程由市政道路、排洪渠、电力隧道三部分及管线迁改工程组成。
	80095 
	2014.10-2019.01
	投产
	52900 
	42320 
	2000 
	1600 
	0 
	1600 
	0 
	

	7
	前山立交桥和淇澳大桥匝道桥桥梁独柱墩加固工程
	市公路局
	市高速公路和地方公路管理处
	前山立交桥、淇澳大桥匝道桥的独柱墩不满足抗倾覆系数大于2.5的要求，需进行维修加固。
	1197
	2018.10-2019.12
	投产
	200 
	200 
	450 
	400 
	0 
	400 
	0 
	

	8
	省道S272线白蕉高速出口至尖峰桥头段灾后重建工程
	市公路局
	交通集团
	该项目起点位于斗门区西部沿海高速公路白蕉出口，实施道路沥青罩面改造、旧桥加固、并对项目建设所涉及的管线进行迁改处理及完善配套附属设施。
	23683
	2018.11-2020.12
	续建
	2400 
	2400 
	6100 
	6100 
	0 
	5011 
	1089 
	安排上级补助结转资金1089万元。

	9
	珠海情侣路南段拱北口岸至横琴大桥路段主线改造工程
	市公路局
	珠海情侣海岸建设有限公司
	该项目起点位于情侣南路观澳平台，终点位于横琴大桥北侧桥头引道，为城市Ⅰ级主干路，主线长约11.266km（含自建段7.403km、共建段0.532km、前山沿河西路0.854km、前山沿河东路0.262km、观澳平台匝道0.797km）。
	200386 
	2015.01-2020.06
	续建
	143515 
	114812 
	13000 
	10400 
	0 
	10400 
	0 
	

	10
	珠海情侣路南段拱北口岸至横琴大桥路段辅线配套公园工程
	市公路局
	珠海情侣海岸建设有限公司
	年度建设内容为F段工程，起点位于桂花南路南端，至横琴大桥底。
	131650 
	2013.10-2020.12
	续建
	78172 
	64986 
	1000 
	800 
	0 
	800 
	0 
	

	11
	珠海大道（南湾立交至珠海大桥）新增车行通道及人行地道工程
	市公路局
	交通集团
	本次实施范围为B#路及其附属设施，道路工程包括A线和B线两段，其中A线东接现状临时路，西接B线与规划路的交叉口，B线南接珠海大道辅道现状道路。道路总长1043.166m，路幅宽度24m，按城市次干路标准进行建设，设计时速40km/h。
	21558 
	2018.10-2020.06
	续建
	11100 
	8880 
	4000 
	3200 
	0 
	3200 
	0 
	

	12
	珠海市金琴快线工程（港湾大道至梅华立交）
	市公路局
	交通集团
	设计起点位于港湾大道金凤路口，与规划深中通道对接，穿越广珠城轨沿金凤路南行，道路等级为城市主干路，设计速度为60km/h，设计总长度为9.13km。
	113476 
	2017.12-2020.12
	续建
	25100 
	20080 
	20000 
	16000 
	0 
	16000 
	0 
	

	13
	珠海市金琴快线工程（造贝立交至珠海大道）
	市公路局
	交通集团
	设计起点位于造贝立交（香海高速支线），与造贝立交HQ匝道相接（起点桩号ZXK17+455.518），终点位于南湾大道与珠海大道相交路口，与珠海大道跨线桥相接（终点桩号ZXK19+000），路线全长1.544km。
	50529 
	2017.08-2020.12
	续建
	18400 
	14720 
	10000 
	8000 
	0 
	8000 
	0 
	

	14
	珠海市金琴快线工程（珠海大道至北三路）
	市公路局
	交通集团
	设计起点位于珠海大道北侧，终点与情侣路南段拱北至横琴大桥段主线改造工程相接，路线全长约2.551km。
	39096 
	2018.01-2020.12
	续建
	8000 
	6400 
	10000 
	8000 
	0 
	8000 
	0 
	

	15
	兴业快线（北段）
	市公路局
	兴格公司
	兴业快线（北段）位于主城区，呈“Y”字形南北走向。西线起于哈工大路，沿线上跨金唐东路以隧道形式进入凤凰山；东线起于唐乐路，沿线穿越山房路、中山大学、鸡山村以隧道形式进入凤凰山。西线、东线穿过凤凰山，在合并点合并后以跨线桥形式跨过大镜山社区公园下穿梅华路。线路总长约17.1km，道路等级为城市快速路，设计速度为60km/h，主要建设内容包括：道路工程、桥梁工程、隧道工程、管线工程、照明工程、交通工程、安监工程、绿化景观工程等。
	639700
	2017.12–2021.09
	续建
	47000 
	40000 
	130000 
	118000 
	0 
	3000 
	115000 
	2018年9月，获得省政府关于珠海市饮用水源保护区调整的批复。

	16
	兴业快线（南段）
	市公路局
	城建集团
	兴业快线（南段）南起九洲大道与建业一路交叉口，向北以桥梁型式上跨白莲路，再以隧道型式穿过板樟山后，沿着香宁一街、胡湾路、兴业路向北延伸，依次下穿柠溪路、人民路、银桦路后与兴业快线（北段）衔接，同时对沿线道路进行拓宽改造。工程建设内容：道路工程、桥梁工程、隧道工程、管线工程、照明工程、交通工程、安监工程、绿化景观工程等。
	388198
	2018.12-2022.10
	续建
	20000 
	20000 
	10000 
	8000 
	0 
	8000 
	0 
	

	17
	香海大桥工程
	市交通运输局
	交通集团
	路线长29.36km，主线采用高速公路标准，双向六车道，设计速度100km/h；连接线采用一级公路标准，双向六车道，设计速度80km/h；新增造贝互通立交至坦洲互通立交段采用高速公路技术标准，双向六车道，设计速度80km/h。含香海大桥支线。
	678458 
	2016.12-2022.12
	续建
	179400 
	161000 
	80000 
	24000 
	0 
	0 
	24000 
	安排项目资本金。其他来源为注资款。

	18
	洪鹤大桥工程
	市交通运输局
	交通集团
	项目起点对接港珠澳大桥珠海连接线，终于金湾区鹤洲南围垦区(接鹤洲至高栏港高速公路)。洪鹤大桥长9.654km，全线采用双向6车道、设计速度100公里/小时的高速公路技术标准。
	397505 
	2016.12-2020.12
	续建
	163000 
	147000 
	50000 
	5000 
	0 
	0 
	5000 
	安排项目资本金。其他来源为注资款。

	19
	鹤洲至高栏港高速公路工程
	市交通运输局
	交通集团
	路线全长34.6公里，全线设置桥梁30877米/l7座(含互通立交主线桥、主线上跨分离式立交桥)，其中特大桥24616米/9座，大桥6261米//8座；设置鹤洲北、鹤洲南(枢纽)、白藤、红旗、大林(枢纽)、南水、高栏(枢纽)等7处互通式立交，预留连湾山1处互通式立交，同步建设必要的交通工程和沿线设施。
	857482 
	2016.12-2022.12
	续建
	98000 
	88000 
	100000 
	30000 
	0 
	0 
	30000 
	安排项目资本金。其他来源为珠海基金。

	20
	省道S365线西沥大桥
	市公路局
	交通集团
	该项目起点位于中山市神湾镇排沙岛，终点位于珠海市斗门区白蕉镇，线路总长1.35km，其中桥梁长度为566.06m，桥梁宽度为27.5m-32m；桥头两侧引道长度为783.94m，引道路幅宽度为40.5m-44.5m；两侧引桥下均设置辅道及掉头车道；主线双向六车道，辅道双向四车道，道路等级为一级公路（兼顾城市道路功能），路面结构采用沥青混凝土路面。主要建设内容包括：临时工程、绿化工程，配套实施交通安全设施、治安视频监控系统及治超速检测设施等。
	16050
	2018.12-2020.12
	续建
	9556
	9614
	2000
	1600 
	0 
	1600 
	0 
	该项目分期实施。

	21
	珠海市区至珠海机场城际横琴至珠海机场段
	市交通运输局
	广东广珠城际轨道交通有限责任公司
	横琴长隆站尾部DK17+000至机场段线路全长22.80km，其中桥梁3座长11.880km，隧道4座长10.653km，路基长0.267km。沿线设车站4座，分别为井湾、鹤洲南、三灶东、珠海机场站，其中井湾、鹤洲南、三灶东3座车站为高架站，珠海机场为地下二层站。设计时速160km/h，线路全部位于珠海市境内。
	735000
	2018.4-2023.3
	续建
	63000
	44000
	87600
	87600 
	0 
	87600 
	0 
	城轨项目优先使用资本金，87600万元为我市2019年出资计划，具体资金数额以省铁投集团认定为准，本计划不含金海公路大桥代建段投资。

	（二）
	新建项目计划(0)
	
	
	
	0 
	
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	

	八
	市政基础设施项目(17)
	
	
	
	449914 
	
	
	57190 
	42963 
	96750 
	80200 
	0 
	64200 
	16000 
	

	（一）
	续建项目计划(11)
	
	
	
	336557 
	
	
	57000 
	42898 
	72400 
	62120 
	0 
	46120 
	16000 
	

	1
	市政项目结算款
	
	
	体育中心东门路口等8个路口安装交通信号灯，兰埔路市政道路工程，UIC市政配套路，明珠路、港昌路电力通信迁改，翠福路市政道路工程，文园路北延段市政道路工程，南溪村金凤排洪渠沿河路市政道路工程，华发蔚蓝堡周边市政道路，南琴路及其附属设施修复工程，2014年市政道路维修美化（二期），拱北海关执勤武警营房配套路工程，金唐西路市政道路工程-第一标段，造贝路工程。丰华明达路，北三、东桥市政道路工程，蓝溪枫景，金环路，前山L路，上冲D路，启雅幼儿园八中校门口拓宽项目，景兴苑市政道路工程，立才翠前学校东门和三中高中部学校南门人行过街设施工程，仙桥路市政工程，外环路，康城西路。白石桥工程、尖峰大桥维修工程、尖峰大桥人行道栏杆抢险重建工程、金凤路梅华西路立交工程市政项目、吉大路、迎宾北路、银桦路、翠微路路面改造及美化工程、第二批主城区道路（七条路）路面改造及美化工程、粤海路、桂花路、凤凰路路面改造及美化工程、珠海市第三批主城区道路（十条道路）路面改造及美化工程、珠海市第四批主城区道路（十四条道路）路面改造及美化工程、珠海市南水大桥、桅夹大桥、壳塘冲桥加固工程、金凤路加装路灯工程、宝翠桥、人民西路与坦洲环洲东南路衔接工程、国道G105上冲段快速化工程、国道G105线慢行系统交通整治工程等。
	
	
	结算
	
	
	18000 
	18000 
	0 
	18000 
	0 
	安排新增债结转资金3539万元，具体用于：粤海路、桂花路、凤凰路路面改造及美化工程2599万元、第二批主城区道路路面改造及美化工程246万元、第四批主城区道路路面改造及美化工程694万元。

	2
	水务水利项目结算款
	
	
	大镜山水库受损设施恢复项目、中珠联围及防汛仓库灾后修复工程、乾务赤坎大联围加固达标工程、小林联围加固达标工程、竹银水源工程、前山河大型水浮莲拦污栅重建工程、正坑和坑尾水库输水接驳应急工程、珠海市水利工程建设与管理系统、鹤洲南海堤灾后修复工程、市三防指挥系统项目一期等。
	
	
	结算
	
	
	5000 
	5000 
	0 
	5000 
	0 
	

	3
	妇幼保健院新址配套市政道路工程
	市公路局
	城建集团
	项目位于珠海市南屏镇广生村，包含两条规划道路：规划A路，长约483米，起点接已建南琴路，终点接规划路；规划B路长约1565米，起点接屏安路，终点接规划路。
	7277 
	2018.9-2019.10
	投产
	1500 
	1200 
	3000 
	2400 
	0 
	2400 
	0 
	

	4
	港三路（港昌路至粤海路段）改造工程
	市公路局
	城建集团
	起点位于港昌路，终点至粤海路，设计全长约970米。近期按照城市次干路等级建设，道路按照双向四车道进行改造，改造后道路路幅宽度17-23米。
	6730 
	2018.06-2019.02
	投产
	2700 
	1360 
	400 
	320 
	0 
	320 
	0 
	

	5
	洪湾涌西市政道路工程
	市公路局
	城建集团
	该工程位于香洲区南屏镇洪湾，为新建市政道路工程，包括洪湾涌西市政道路主线、连接线。
	17664 
	2017.11-2019.10
	投产
	3500 
	2838 
	4000 
	3200 
	0 
	3200 
	0 
	

	6
	梅界中路市政道路工程
	市公路局
	城建集团
	东起旅游路，西至沥溪路，道路等级为城市主干路，全长1576.097米，宽度为36米。建设内容包括：道路工程、污水工程、雨水工程、给水工程、预留沟工程、电缆沟工程、照明工程、绿化景观工程、交通设施、安监设施等。
	15663 
	2018.7-2019.6
	投产
	6500 
	4500 
	3000 
	2400 
	0 
	2400 
	0 
	

	7
	凤凰山森林公园防火通道工程
	市公路局
	城建集团
	起点为农科中心大门，绕烈士陵园后山通凤凰揽胜景区主要景点，并通达山顶服务区。全长7.59公里，宽度6.5米。建设内容包括道路、路灯、卫生间等。
	6859 
	2017.10-2019.6
	投产
	1300 
	1000 
	2000 
	1600 
	0 
	1600 
	0 
	

	8
	港湾大道改造工程
	市公路局
	城建集团
	港湾大道南起情侣路，北接金峰路，全长约15.5km，路幅宽度为35～45m，双向六车道，为城市主干道。本工程主要建设内容包括：改造交叉口及路段，封闭及增设调头口，增设信号灯及绿波控制，增设人行立体过街设施等。
	19143 
	2018.01-2019.12
	投产
	10000 
	7800 
	4000 
	3200 
	0 
	3200 
	0 
	

	9
	高新区后环片区城市基础设施建设（一期A区）项目  
	市公路局
	城建集团
	该项目位于高新区唐家湾北部，包括场地平整共计587473 平方米；市政道路共计27条，道路总长26km；道路范围内桥梁4座，总长156m；箱涵20座；排洪渠7条，总长度5218米；新建污水提升泵站1座等。
	200640
	2018.04.-2021.12
	续建
	20000 
	16000 
	20500 
	16000 
	0 
	0 
	16000 
	其他来源为注资款。

	10
	板樟山隧道新增隧道工程
	市公路局
	城建集团
	在现有板樟山隧道两侧新建两个两车道（含慢行系统）隧道，与既有隧道组成双向八车道隧道，单洞隧道长约1210米，主要建设内容为隧道工程、衔接道路改造工程、机电工程、路面工程、给排水工程等。
	56280 
	2018.05-2020.05
	续建
	10000 
	7000 
	10000 
	8000 
	0 
	8000 
	0 
	

	11
	海燕桥拆除重建工程
	市公路局
	城建集团
	项目在原址范围内拆除重建，起点与现状海燕路、情侣南路相交，终点止于野狸岛北狸路。设计总长度为371米，其中：桥梁总长280米，桥梁宽度14米。
	6301
	2018.08—2019.12
	投产
	1500 
	1200 
	2500 
	2000 
	0 
	2000 
	0 
	

	（二）
	新建项目计划(6)
	
	
	
	113357 
	
	
	190 
	65 
	24350 
	18080 
	0 
	18080 
	0 
	

	1
	造贝路北延段（至珠海边界）道路工程
	市公路局
	城建集团
	该项目位于前山片区，起点为珠海边界，接中山临时路，终点接翠屏快速路。道路等级为生活型主干路（按城市次干路设计），道路规划红线宽为28米，双向四车道，设计长度约254m。
	1133
	2019.01-2019.11
	新建
	90 
	35 
	850 
	680 
	0 
	680 
	0 
	

	2
	前山至南屏次干道工程
	市公路局
	珠海华宸开发建设有限公司
	项目北起金鸡路口，南跨前山河、珠海大道连接仙桥路、屏湾一路，工程改造全长约3780.207m，道路等级为城市次干路，红线宽36m。建设内容包括：桥梁工程、引道工程、连接道路工程、仙桥路以及屏湾一路剩余段道路美化改造工程（沥青罩面加铺、人行道改造）、立体过街设施工程、管线工程、照明工程、绿化景观工程、交通设施、安监 设施等。
	54452 
	2019.01-2021.03
	新建
	0 
	0 
	5000 
	3000 
	0 
	3000 
	0 
	

	3
	珠海大道辅道（南屏路口至珠海大桥段）沥青罩面工程
	市公路局
	城建集团
	道路设计起点位于南屏路口接南湾立交，设计终点接珠海大桥东侧桥头，包括南琴路连接路段。主要工程内容：机动车道、非机动车道沥青路面加罩、人行道铺装改造、交通标线施划，旧砼路面病害处理，同步提升更换雨水篦、现状雨水、给水、污水等的检查井及阀门井等
	12489 
	2019.01-2019.06
	新建
	0 
	0 
	8000 
	6000 
	0 
	6000 
	0 
	

	4
	海滨路改造工程
	市公路局
	城建集团
	项目包括海滨南路和海滨北路，并将与之连接的海霞路、碧海路和海城路纳入项目一并进行沥青罩面。其中海滨路总长约2.5km，由双向四车道改造为双向六车道。
	8430 
	2019.01-2019.06
	新建
	0 
	0 
	7000 
	5600 
	0 
	5600 
	0 
	

	5
	环屏路工程
	市公路局
	城建集团
	环屏路（沿河路至南泉路）长度1.588km，规划红线24-34m，城市次干道。环屏路穿越珠海大道预留有下穿车行隧道，环屏路至南屏大桥段需衔接改造部分工程内容。
	36209 
	2019.06-2020.12
	新建
	0 
	0 
	3000 
	2400 
	0 
	2400 
	0 
	

	6
	珠海市卫生学校南北校区人行过街专用通道工程
	市公路局
	城建集团
	人行天桥全长87.5米，其中主桥长61.4米，宽5.5米；连廊长26.1米，宽3米。结构形式为钢箱梁结构人行天桥。主要建设内容包括桥梁工程、排水工程、安监工程、照明工程等。
	644
	2018.12-2019.09
	新建
	100 
	30 
	500 
	400 
	0 
	400 
	0 
	

	九
	其他公共服务项目(6)
	
	
	
	23849 
	
	
	11541 
	8856 
	22100 
	19920 
	16920 
	0 
	3000 
	

	（一）
	续建项目计划(4)
	
	
	
	20148 
	
	
	11479 
	8806 
	19700 
	18320 
	15320 
	0 
	3000 
	

	1
	房建及信息化项目结算款
	
	
	金土工程171万元、珠海城市职业技术学院金湾校区广场配套项目50万元、珠海市社会治安视频监控系统（二期）4400万元、珠海市无线数字集群指挥调度系统3540万元、吉林大学珠海学院用电增容工程（决算）50万元、体育中心室外游泳场工程163万元、珠海博物馆和规划展览馆、珠海大剧院项目、珠海歌剧院紧急疏散通道工程、珠海市固定资产投资综合管理平台、传染病综合防治楼、南屏保障房项目、市委党校山体边坡安全治理应急工程、银坑办公楼维修工程、拱北口岸入境测温厅配套设施工程、珠海市食品安全检（监）测能力建设项目、珠海市食品安全检（监）测能力建设配套工程、第十二届航展配套场馆项目、航展中心主展馆修复应急工程、航展中心主展馆工程、北京师范大学（珠海）附属高级中学、人民医院北区项目、市疾病预防控制中心异地新建项目、综合性科普场馆改建项目工程、珠海市第四中学西藏班改造项目、市体校校园围墙建设工程项目、珠海市第二中学学生宿舍楼工程、南屏消防中队营房工程、船底山广播电视发射机房改造和设备更新项目、第三看守所、斗门分局综合业务楼项目、高速公路交通指挥应急中心、第二强制隔离戒毒所扩建二期、市纪委（监察局）办公楼消防整改及维修工程、市卫生和计划生育局拟搬迁办公楼修缮项目、珠海城市职业技术学院金湾校区广场配套项目（应急工程）、珠海市体育中心大型专项维修（二期）工程、珠海市审判综合楼、珠海法院司法训练及执行指挥远程控制工程、体育中心室外游泳场工程等。
	
	
	结算
	
	
	13000 
	13000 
	10000 
	0 
	3000 
	其他来源为市财政对国企注资款，专项用于珠海大剧院项目、珠海歌剧院紧急疏散通道工程、珠海博物馆和规划展览馆工程。

	2
	市机关大院3号楼加固及搬迁单位用房修缮工程
	市机关事务局
	市建管中心
	室内装修工程、给排水工程、强弱电工程、暖通工程、墙体、门窗及装修拆除清运、整体结构加固、墙体砌筑、外部装修、屋面防水保温拆除及恢复、室内装修、门窗工程、给排水工程（不含消防工程）、强弱电改造工程（含电梯更换工程）以及绿色建筑要求实施的项目。
	1754 
	2018.03-2019.12
	投产
	845 
	526 
	900 
	720 
	720 
	0 
	0 
	

	3
	珠海市城建档案新馆项目
	市住建局
	市建管中心
	规划可建设用地面积约7376.09平方米，总建筑面积为22975平方米，其中地上建筑面积为20490.56平方米，地下建筑面积为2484.44平方米。
	13496
	2017.08-2019.04
	投产
	8434 
	6780 
	3300 
	2600 
	2600 
	0 
	0 
	

	4
	珠海市特殊儿童康复中心大楼工程
	市残联
	市建管中心
	拟建的市特殊儿童康复中心选址在特殊教育学校南侧，用地面积6498.02平方米，建筑面积为10735.03平方米，项目主要建设康复中心大楼一栋、五层（其中一至三层为残疾儿童生活、服务用房，四至五层为管理配套用房）、框架结构。
	4898
	2018.04-2019.05
	投产
	2200 
	1500 
	2500 
	2000 
	2000 
	0 
	0 
	

	（二）
	新建项目计划(2)
	
	
	
	3701 
	
	
	62 
	50 
	2400 
	1600 
	1600 
	0 
	0 
	

	1
	珠海市社会福利中心二期项目
	市民政局
	市建管中心
	规划可建设用地面积约2185平方米，总建筑面积为4999平方米，其中地上建筑面积为4115平方米，地下建筑面积为884平方米。
	2781
	2019.01-2019.12
	新建
	62
	50
	1900
	1100 
	1100 
	0 
	0 
	

	2
	中共珠海市委党校党性教育实训基地
	市委党校
	华发集团
	包括室内结构改造、装修布展、水电、消防、空调及弱电和多媒体系统等建设内容，建筑面积1200平方米。
	920
	2019.05-2019.12
	新建
	0 
	0 
	500 
	500 
	500 
	0 
	0 
	

	十
	项目前期经费计划
	
	
	鹤洲南堤围灾后全面加固修复工程、广东（珠海）种业发展中心配套项目（二期）、市口腔医院、船底山发射台迁址凤凰山项目、体育消防中心消防改造、斗门一中新建教学楼、市第一中等职业学校上冲校企合作基地、珠海禁毒教育基地、中信生态环保产业园园区绿色低碳循环基础设施工程、金琴快线北延段（至珠中边界）工程（一期）、环山路（南段）道路工程、第五批主城区道路路面改造及美化工程、迎宾南路、迎宾北路人行立体过街设施、屏西五路北延工程、翠屏路西延线市政道路工程、市中心粮库二期等前期工作。
	
	
	
	
	
	5000 
	5000 
	1500 
	3500 
	0 
	

	十一
	预备项目资金计划
	
	
	市三防指挥系统二期、海滨公园景观改造提升工程、凤凰山植物博览园、高新互通（金琴路口-兴业路口）立交工程、黄镜门大桥改建工程、兴业快线（迎宾路支线）工程、珠海大道（珠海大桥东至泥湾门大桥西段）扩建工程、石花西路（白石路至桂花北路段）工程、市级养老服务机构建设项目、珠海中学项目等。
	
	
	
	
	
	81500 
	81500 
	36500 
	45000 
	0 
	预留3亿元用于珠海中学项目、0.5亿元用于市级养老机构建设项目。


