珠海市加氢站布局专项规划

（2023-2027年）

（发布稿）

珠海市发展和改革局

二〇二五年八月

# 前   言

## 第一节 规划背景和意义

- 本次布点规划属于专项规划中的指导性规划，本规划所指的加氢站是为燃料电池汽车的储氢瓶充装氢燃料的专门场所。统筹布局加氢站是推动燃料电池汽车发展、培育完善氢能产业的基础保障，是加快能源绿色低碳转型的重要抓手。

- 2021年，国家五部委公布了率先推动北京、上海、广东、河北、河南五个城市群开展燃料电池汽车示范应用，旨在实现关键核心技术产业化，推动车辆示范应用，构建氢能供应体系，形成可复制可推广的先进经验。为贯彻落实《关于开展燃料电池汽车示范应用的通知》《广东省燃料电池汽车示范应用城市群实施方案》等文件精神，结合《珠海市国土空间总体规划（2021-2035年）》提出的建立煤、油、气等传统能源、新能源、可再生能源等多轮驱动的能源多元供给体系，以及《珠海市氢能产业发展规划（2022-2035年）》提出的燃料电池汽车推广目标和加氢站建设计划，为加快培育珠海市燃料电池汽车产业新动能，配合燃料电池汽车推广应用需求，提供充足、便捷的加氢服务保障，加大符合规划要求的加氢站建设，持续推动传统能源转型升级，带动相关基础材料、核心零部件和整车关键技术研发突破并实现产业化应用，结合本市实际，制定本规划。

## 第二节 规划依据

一、相关法律法规

- 《中华人民共和国土地管理法》（2019年）

- 《中华人民共和国城乡规划法》（2019年）

- 《城市规划编制办法》（2019年）

- 《中华人民共和国土地管理法实施条例》（2021年）

- 《广东省环境保护条例》

- 《广东省大气污染防治条例》

二、相关标准和规范

- 《加氢站技术规范》GB 50516

- 《加氢站安全技术规范》GB/T 34584

- 《汽车加油加气加氢站技术标准》GB 50156

- 《氢气站设计规范》GB 50177

- 《车用加氢站运营管理规范》DB37/T 4073

- 《移动式加氢设施安全技术规范》GB/T 31139

三、政策文件

- 《关于开展燃料电池汽车示范应用的通知》（财建〔2020〕394号）

- 《氢能产业发展中长期规划（2021-2035 年）》

- 《广东省燃料电池汽车示范应用城市群实施方案》

- 《广东省加快建设燃料电池汽车示范城市群行动计划》（2022-2025年）

- 《广东省燃料电池汽车加氢站建设管理暂行办法》

- 《广东省加快氢能产业创新发展的意见》

- 《广东省生态环境保护“十四五”规划》

- 《珠海市国民经济和社会发展第十四五个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》

- 《珠海市国土空间总体规划（2021-2035年）》

- 《珠海十四五能源发展规划》

- 《珠海市氢能产业发展规划（2022-2035年）》

- 《珠海市现代物流业发展规划（2020-2025）》

- 《珠海市成品油分销体系“十四五”发展规划（2021-2025年）》

## 第三节 规划范围和期限

一、规划范围

- 本规划的空间范围为珠海市行政区域范围，总面积约7828平方公里，其中陆域面积约1725平方公里，海域面积约6103平方公里。包括香洲区、金湾区和斗门区三大行政区域，镇15个，街道10个，分别为南屏镇、唐家湾镇、横琴镇、万山镇、桂山镇、担杆镇、三灶镇、南水镇、红旗镇、平沙镇、白蕉镇、井岸镇、斗门镇、乾务镇、莲花镇，狮山街道、翠香街道、拱北街道、吉大街道、梅华街道、前山街道、凤山街道、香湾街道、湾仔街道、白藤街道。

二、规划期限

- 规划近期至2026年，中远期至2027年，后续根据实际情况滚动调整实施。

目   录

第一章 发展现状	1

第一节 发展基础	1

第二节 发展形势	2

第三节 问题与挑战	4

第二章 需求预测	5

第一节 氢能应用场景分析	5

第二节 燃料电池汽车推广预测	9

第三节 用氢需求预测	12

第三章 发展思路	13

第一节 指导思想	13

第二节 工作原则	14

第三节 发展目标	15

第四章 空间布局	16

第一节 布局原则	16

第二节 布局方案	17

第五章 环境影响评价	25

第一节 环境影响分析	25

第二节 环境影响防治措施	27

第三节 安全管理	29

第六章 保障措施	31

第一节 加强规划统筹协调	31

第二节 完善审批监管服务	32

第三节 加大政策金融支持	33

第四节 加快车辆示范推广	33

第五节 强化安全监督管理	33

第六节 加强宣传舆论引导	34

# 第一章 发展现状

## 第一节 发展基础

- 氢源和运输保障充足。珠海市氢气资源丰富，目前拥有大量的副产氢资源，结合未来规划的海上风电制氢、生物质制氢项目将形成多元化的供氢体系。现有副产氢提纯项目建成投产后规模为1.6万吨/年，可满足5000辆燃料电池汽车运营的用氢需求；桂山、金湾、高栏等海上风电项目开展海上风电制绿氢，后续为沿海及周边区域加氢站提供氢源保障。同时珠海市在氢气运输领域具有较好的基础，拥有中海油、珠海港等天然气进出口运营管理经验，以及金石能源、长炼等长输的氢气运输条件，为氢能储运提供运氢保障。

- 加氢站建设资源具备。在加氢站的前期建设中优化盘活现有加油/加气站资源进行改建/合建是较好的方式。目前珠海市建有14座天然气汽车加气站，其中暂停注销的站点11座，在运营站点3座，且在运营的气站存在销量逐步降低，将要面临转型发展的迫切。现有的加气站站点面积、安全距离等规范都具备改扩建加氢站的条件，同时站点位置主要处于公交场站内及市内主要交通干线中，符合加氢站布局要求。同时珠海市内企业在现有基础设施和自有用地中具有投资建设加氢站意向，在基础设施用地和投资单位意向方面都具备建设加氢站的条件。

- 应用示范场景开阔。一是公交和环卫车领域替代潜力大。目前珠海市公交车保有量2600多辆，环卫用车超过700辆，部分较早购置的车辆面临更新换代需求，燃料电池汽车具有加注快和续航里程长的优势，结合本地氢源供应模式，燃料电池汽车具备替代的潜力；二是港口物流及跨境车辆示范潜力巨大。珠海市拥有珠海港、拱北口岸、九州港口岸等国家类别口岸，以及高栏港国际物流园、空港国际物流园、粤港澳国际物流园等国际型物流园，可围绕港口货运、物流供应链等领域开展燃料电池货车、重卡、叉车等特种车辆示范应用。三是文旅产业发展态势良好。珠海市文旅产业发达，可围绕珠海长隆、神秘岛主题乐园等旅游景区开展燃料电池观光车、自行车等释放应用。

## 第二节 发展形势

- 燃料电池汽车发展带动用氢需求增长。燃料电池汽车是新能源汽车发展的重要方向之一。根据《广东省燃料电池汽车示范应用城市群实施方案》要求，到2025年依托示范城市群经济发达、货物周转量大、消费需求旺盛、新能源汽车产业发展基础好等优势，重点在城际物流、城市物流、港口物流、市政环卫等领域推广燃料电池汽车12715辆。2022年7月，珠海市发布了《珠海市氢能产业发展规划（2022-2035年）》，规划提出在公交、物流等领域开展燃料电池汽车示范及代替，推广氢燃料电池汽车不低于520辆，到2030年完善氢能产业链条建设，形成与周边城市协同互补、深度融合的区域氢能产业共同体。燃料电池汽车的发展带动用氢需求，同时也对加氢站建设和普及提出了更大的需求。

- 政策法规逐步完善为加氢站建设提供保障。加氢站是燃料电池汽车进行大规模推广的重要基础设施，在国家及各省市政府的政策法规支持下，我国加氢站建设步伐进入了快速发展阶段。2023年12月，国务院国资委等部门发布了《共建中国氢能高速行动倡议》，提出加快构建以京津冀、上海、广东、郑州和河北五城示范群为基础的氢能高速网络，加快城市群间的加氢站建设和衔接。在省地市支持政策中，广东、吉林、上海、武汉等8个省份发布加氢站相关的松绑政策，对绿氢生产以及制氢加氢一体化站建设做出了政策突破，同时广东省住建厅相继出台了《广东省燃料电池汽车加氢站安全管理指引（试行）》《广东省加氢站突发事件应急预案》，为加氢站建设提供安全和应急保障。

- 多元化建站模式加快加氢站建设步伐。近年来我国在加氢站建设中处于快速增长阶段，截至2024年12月底，我国建成加氢站数量超过500座，位居全球第一。据公开信息统计，2024年中新建成加氢站66座，其中投入运营的加氢站主要为一体站和合建站，同时多元化的制氢加氢站以及管道输氢加氢站模式也相继出现，中石化辽宁大连甲醇制氢一体化站、广西石油南宁分布式氨制氢加氢一体化站以及山东齐鲁通过管输到站形成“微管网”加氢站的投入运营，有利于探索推动加氢站商业化推广，降低加氢站营运成本，助推我国加氢站建设快速发展。

## 第三节 问题与挑战

- 加氢站建设和运营成本高。加氢站建设运营的成本主要包括土地成本、设备成本和能源成本、人力成本等多个方面，固定式加氢站建设类型可分为独立加氢站、合建站以及制氢加氢一体化站等形式，建站设备主要以增压机、加氢机、储氢瓶组等核心部件组成，根据目前市场的招标信息情况，加氢站设备的投入成本都远大于建设加油/加气站，如按照商业用地实施加氢站建设，成本会更高。同时在加氢站的运营管理中，需要加上人力和设备维护成本，国内部分地区加氢站出现亏损状态，陷入“成本高-应用少-运营难”困境，缺乏成熟的商业化运营模式。

- 审批建设流程有待探索。珠海市在加氢站建设中仍处于空白阶段，虽然广东省住房和城乡建设厅等12部门发布了《广东省燃料电池汽车加氢站建设管理暂行办法》，对省内加氢站的规划、建设、运营进行了管理，但珠海市缺乏市级的审批和管理办法，在流程审批以及建设管理中还未开展过实践项目，加氢站建设涉及规划、建设、运输、储存、运营、安全等环节，各职能部门对于新生事物如何审批管理界限尚不明确，亟需建立一套流程规范统一、加氢站相关部门明确的管理体系。

- 终端应用车辆购置及运营成本高。当前，受限于燃料电池出货量少、研发成本高、部分组件需要进口等原因，燃料电池汽车的整车成本仍然较高，严重限制了其推广应用。同时珠海市在燃料电池汽车购置和运营方面尚未出台相关的补贴和优惠政策，导致企业参与示范应用的积极性并不高。此外，当前阶段氢气价格居高不下，使得燃料电池汽车的全生命周期成本远高于燃油车，从而削弱了终端客户的使用意愿，应用场景潜力难以挖掘和释放。

# 第二章 需求预测

## 第一节 氢能应用场景分析

一、车辆应用场景

- 相比纯电动汽车，燃料电池汽车具有续航里程长、加氢时间短、零排放零污染等特点，特别适宜低温、重载和远距离运输等应用场景。目前全国五大燃料电池汽车示范城市群纳入推广的车型包括渣土车、物流车、环卫车、公交客车、牵引车等，应用于市政环卫、城市公交、区域配送、货物运输等领域，借鉴该分类，结合珠海市运输车辆类别、服务功能、运行特征，具体划分为货运、环卫、公交、客运4类应用场景。

- 货运场景。在交通运输领域，公路运输中货物运输碳排放占比最高，公路货运是交通碳减排的重中之重。珠海市现有货运车辆有普通货运、牵引车、挂车3种类型，大多数为大型重载吨位车辆，汽车动力源以柴油燃料为主，运输场景在港口、物流园、沙石水泥厂等高频作业领域。燃料电池重卡具有零污染、续航长、加注快等优势，综合考虑适宜应用场景、适配产品车型、推广应用潜力及经济性等因素，货运领域中固定线路的牵引车、重型挂车、搅拌车和冷链物流车的运输场景将成为推广应用氢燃料电池汽车的发展重点。

- 环卫用车场景。本市按照“轻载用电，重载用氢”的形式，4.5吨以下环卫作业车辆仍采用成熟的纯电动车型替换应用模式，4.5吨及以上环卫作业车辆宜发展氢燃料电池汽车。目前，市场上已具备可成熟应用的8吨、12吨氢燃料电池环卫专用车型产品。

- 公交场景。根据本市目前新能源汽车的更新和新增计划，在已达到报废年限的纯电动公交车的更新替换中可按适当比例推广使用氢燃料电池公交车，加快在公交领域开展燃料电池汽车示范应用，对社会公众传播氢能科学技术知识。

- 客运场景。本市客运领域车辆分为城市客运、跨市客运、跨境客运3个领域车辆。城市客运主要以小型、中型载客汽车为主，由于载客人数少、油耗较低、价格便宜，多应用于短途旅游和通勤路线，比较适宜发展纯电动汽车；在大型客位车辆中，主要以跨市客运和跨境客运为主，载客人数多、行驶距离远、油耗大，多应用于数百公里的中远途路线，更适宜发展氢燃料电池汽车。

二、场景布局分析

根据珠海市现有/规划的氢源项目以及货运、环卫、公交、客运4类具有推广潜力车辆的应用场景进行供需匹配，按类别、规模赋予不同权重，结合点位分布、距离等因素进行GIS核密度分析，结果以颜色深浅表示选址优先程度，供应/需求规模越大、越密集、匹配程度越高的区域以更深颜色表示，理论上应优先在深色区域选址布局。基于理论结果，再结合点位周边实际情况进一步确认选址。

在氢源场景区域中，围绕现有副产氢项目以及规划建设的金湾区海上风电制氢和生物质制氢项目规模和地址进行分析；在货运车辆场景区域，主要围绕粤港澳国际物流园、高栏港国际物流园等4大物流园区和上冲商贸配送中心、南屏配送中心、斗门配送中心等10大配送中心点以及珠海市重点货物货源地址分布综合考虑货运车辆的应用场景潜力区域；在环卫车辆场景区域，结合香洲区、斗门区、金湾区三大行政区域及各镇、街道的环卫车聚集停车场站以及垃圾终端处理的斗门焚烧发电厂综合考虑环卫车辆的应用场景潜力区域；在公交车辆场景区域，以公交车先行推广示范理念，选择在占地面积大、停靠车辆较多的公交车总站和综合车场场站车辆先行布局推广；在客运车辆场景区域，围绕长途汽车客运站、口岸客运站、机场客运站等载客集聚区进行列点分析，具体情况如下图所示。

图2-1  珠海市氢源布局及燃料电池汽车潜力应用场景示意图

图2-2  珠海市燃料电池汽车潜在应用场景强度分布图

结合以上分析情况得出，近期可围绕需求强度深色区域优先布局建设加氢站，其中包括香洲区南屏镇、前山街道、香湾街道、梅华街道、狮山街道、吉大街道以及拱北街道；金湾区平沙镇、南水镇以及三灶镇；斗门区乾务镇、井岸镇以及斗门镇；中远期围绕以珠海机场、珠海港、珠海口岸为枢纽，广佛江珠高速、珠三角环线高速、西部沿海高速以及粤港澳大桥为主骨架的现代化综合立体交通网络，结合氢源项目和燃料电池汽车潜在应用场景周边辐射区域，进行车站互通，有序规划的布局建设。

## 第二节 燃料电池汽车推广预测

一、车辆发展数量

根据《珠海市氢能产业发展规划（2022-2035年）》提出的燃料电池汽车推广目标，结合广东省燃料电池汽车示范城市群建设任务以及落实广东省加快氢能产业创新发展的意见目标，本市2025年前力争推广氢燃料电池汽车520辆，到2027年实现燃料电池汽车规模化推广应用，氢能基础设施基本完善，争取在2030年前逐步完善氢能产业链，合理优化产业布局，形成与周边城市协同互补、深度融合的区域氢能产业发展共同体。

二、车辆推广潜力

- 根据车辆应用场景划分，结合货运、环卫、公交、客运等领域车辆更新替换计划数量，综合考虑各应用场景车型产品的购置和使用成本，以及不同车型产品适配性与技术成熟度，按照“宜电则电、宜氢则氢”的车辆推广思路，珠海市氢燃料电池汽车在4类应用场景的可推广潜力规模为3224辆，详见表2-1。

表2-1  4类应用场景需替换/新增的车辆潜力分析（到2025年）

| 序号 | 应用场景 | 预测车辆保有量（辆） | 需替换/新增车辆潜力规模（辆） | 主要集聚区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货运 | 12333 | 1850 | 高栏港国际物流园、粤港澳国际物流园等；上冲商贸配送中心、南屏配送中心等；混凝土搅拌站、砂石厂等 |
| 2 | 环卫 | 726 | 287 | 环卫车停车站点、垃圾压缩站、垃圾中转站、斗门垃圾焚烧厂 |
| 3 | 公交 | 2800 | 660 | 香洲总站、上冲总站、三灶综合车场、金鼎综合车场等公交总站和综合车场 |
| 4 | 客运 | 1580 | 427 | 香洲长途客运站、拱北汽车客运站、斗门客运站、九洲港客运站等 |
| 合计 |  | 17439 | 3224 |  |

三、车辆推广规模预测

- 根据《珠海市氢能产业发展规划（2022-2035年）》中2025年前力争推广燃料电池汽车520辆，以及结合广东省燃料电池汽车示范城市群建设任务以及落实广东省加快氢能产业创新发展的意见目标，到2027年实现燃料电池汽车规模化推广应用，加氢基础设施基本满足全市各区应用场景的需求。车辆推广示范方面，前期以公交示范切入，后续在物流、重卡等不同运营场景重点布局，围绕燃料电池汽车能量密度大、自重低等优势重点推广中远程、中重型商用车领域车辆。对珠海市各应用场景的氢燃料电池汽车推广规模进行预测，详见表2-2。

表2-2  4类应用场景燃料电池汽车推广规模预测（2025年前）

| 序号 | 应用场景 | 2025年数量（辆） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 货运 | 300 |
| 2 | 环卫 | 45 |
| 3 | 公交 | 105 |
| 4 | 客运 | 70 |
| 合计 |  | 520 |

## 第三节 用氢需求预测

- 珠海市拟推广使用的燃料电池汽车数量520辆，通过不同应用场景、不同车型的燃料电池汽车在不同运营强度下的氢能需求进行测算，520辆燃料电池汽车日均氢能需求约为11.685吨/日（合3505.5吨/年），详见表2-3。结合用氢需求预测量推算加氢站规划建设的数量，以本市燃料电池车辆加注为主，外来车辆加注为辅，按照加氢规模1000公斤/天的加氢站，站点负荷60％-80％来计算，珠海市需建成加氢站15座，为市内外燃料电池车辆提供加氢保障。

表2-3  520辆燃料电池汽车氢能需求测算

| 序号 | 应用场景 | 车辆保有量 | 单车日均需求（公斤/日/辆） | 总日均需求（吨/日） | 年氢能需求（吨/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货运 | 300 | 30 | 9 | 2700 |
| 2 | 环卫 | 45 | 6 | 0.27 | 81 |
| 3 | 公交 | 105 | 14 | 1.47 | 441 |
| 4 | 客运 | 70 | 13.5 | 0.945 | 283.5 |
| 合计 |  | 520 | 63.5 | 11.685 | 3505.5 |

- 2027年前，围绕副产氢提纯、可再生能源制氢和生物质制氢等项目氢源条件，结合公交车、跨市/跨境客车、冷链物流车、市政工程用车、重卡等车辆应用场景布局，根据氢源和应用场景分布位置，一站服务一区域的模式，需建成投运19座加氢站。

# 第三章 发展思路

## 第一节 指导思想

- 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届一中、二中全会精神，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展，深入贯彻习近平生态文明思想和“四个革命、一合作”能源安全新战略，紧扣实现碳达峰、碳中和目标，结合珠海市国民经济和社会发展规划纲要、国土空间总体规划以及交通运输、物流、现代产业体系等相关规划，充分做好燃料电池汽车氢能需求保障，形成布局合理、适度超前、供需匹配、安全有序的加氢站供给网络保障体系。

## 第二节 工作原则

- 统筹规划、适度超前。加强加氢站布局的顶层设计，加大交通、市政等公共资源协同力度，建立政企紧密合作、社会各方广泛参与的推进机制。以需求为导向，统筹加氢站合理布局、预留空间、满足不同阶段、不同领域、不同层次的需求。建立与人口分布、道路条件、城市规划情况及其他社会经济条件相协调，与城镇化格局相适应的加氢站整体布局。

- 鼓励合建，高效集约。提高土地利用效率，在满足安全防护间距基础上，推广加氢站与加油站、充电桩、换电站合并建设，提升土地利用效益。鼓励利用现有加油加气站的场地设施改扩建加氢站，推进改建或合建，盘活存量资源。

- 安全环保，规范建设。以安全为根本要求，落实绿色环保和安全发展理念，严格按照国家标准及行业标准建设加氢站。规范加氢站建设运营程序，理顺管理流程，健全管理机制。实现加氢站平台化运营和监管，提高加氢服务的安全性、通用性和开放性，确保加氢站建设规范、安全运营。

- 市场主导，创新机制。充分发挥市场主导作用，通过减免购车税收、创新金融模式，推进氢能产业生态体系建设，鼓励企业科技创新、商业与服务模式创新，实现可持续发展。加快完善政策环境，鼓励引导社会资本参与加氢站建设运营，激发市场活力。加强示范推广，为加氢站发展探索新途径，积累新经验。

## 第三节 发展目标

- 到2026年，围绕现有副产氢项目及规划建设的可再生能源制氢和生物质制氢项目等氢源条件，结合市内公交、跨市/跨境客车、冷链物流车、市政工程用车、重卡等车辆应用场景进行加氢站规划布局。优先利用现有已暂停营业及有转型计划的加气站、具备合建站条件的现有及规划新增加油站进行选址，以及应用场景周边未规划出让用地进行加氢站规划建设，结合珠海市内具有建设意向的企业规划建设加氢站15座。

- 到2027年实现燃料电池汽车规模化推广示范，基本形成以工业副产氢为主，可再生能源制氢、生物质制氢为补充的氢源保障体系和服务当地、兼顾过境、衔接顺畅、安全有序的加氢网络体系，规划建设加氢站19座。

- 第四章 空间布局

## 第一节 布局原则

- 与市级各规划相衔接。加氢站的站址选择应符合市、区自然资源部门国土空间总体规划，市、区城市管理部门相关发展规划等，以及环境保护、消防安全等相关要求。同时，将经规划自然资源部门确认可以用来建设加氢站的土地列入优先考虑范畴。

- 合理布局，交通便利。为确保加氢站加氢服务稳定、高效、拟建设加氢站的站内可利用面积宜不低于1000平方米。考虑氢燃料电池汽车加氢便利性，加氢站的站址选择宜靠近国道、省道、主干道、中心城区等交通便利位置。面向社会车辆提供商业化加氢服务的站点，应24小时对外开放。

- 优先利用现有加油（气）站以及内部专用场站。考虑节约土地资源及建设投资成本，在条件允许的情况下，优先利用既有/规划新增的加油（气）站进行合建/改建，鼓励建设加氢加油（气）合建站。充分利用专用场站内用地，结合现有公交、环卫、货运等拥有自有场站或专用园区的车辆，在场站或园区建设内部专用加氢站，优先利用企业自有土地或租赁年限超过10年的租赁用地，具体建设位置结合相关专项规划。

- 车站相随，供需匹配。紧密结合车辆推广计划、具备固定路线和场景区域、车辆运行特征，统筹考虑氢源供应规模、车辆加氢成本、土地建设条件、技术工艺方式、产业发展潜力、商业模式创新等因素，坚持车站相随，供需匹配。

- 安全第一，动态调整。规划要将氢能基础设施建设项目的安全性摆在首位，注重现行法律法规的符合性。对接氢能产业发展规划，持续推进建设氢能基础设施，结合发展实际，进行动态调整。

## 第二节 布局方案

一、珠海市加氢站规划总体布局

- 2026年前，借鉴氢能产业先发地区发展经验，紧跟广东省燃料电池汽车示范城市群建设步伐，结合珠海市燃料电池车辆潜在应用场景分析，根据氢源项目、加气/加油站基础设施布局情况，力争建成投运加氢站15座。

- 到2027年前，立足区域示范效果，推动燃料电池汽车规模化发展，进一步扩大加氢站服务辐射范围，围绕以珠海机场、珠海港、珠海口岸为枢纽，广佛江珠高速、珠三角环线高速、西部沿海高速以及粤港澳大桥为主骨架的现代化综合立体交通网络，形成规划布局合理、结构灵活多样、安全保障优先、滚动有序调控的燃料电池汽车车用氢能供给保障体系，累计建成并投运加氢站19座。为保障19座加氢站顺利开展建设，具体建设形式和规模可根据实际市场需求和场站条件进行动态调整和变更，但总体加氢站供氢规模不低于20吨/天。

表4-1 珠海市总体规划加氢站分布

| - 片区编号 | - 片区名称 | - 2024-2026年规划加氢站数量 | - 2027年规划加氢站数量 | - 合计数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 香洲区 | - 6 | - 2 | - 8 |
| - 2 | - 金湾区 | - 6 | - 1 | - 7 |
| - 3 | - 斗门区 | - 3 | - 1 | - 4 |
| - 小计 |  | - 15 | - 4 | - 19 |

二、分区布局方案

- （一）香洲区

- 根据珠海市香洲区燃料电池汽车潜在应用场景以及现有/规划的加油/加气站建设情况，结合加氢站布局规范要求，到2027年香洲区需建成投运加氢站8座。空间分布为：唐家湾镇1座、南屏镇2座、横琴镇1座，梅华街道1座、拱北街道1座、前山街道2座；建设类型为：加油加氢合建站3座，改建/新建加氢站5座。

图4-1 香洲区规划加氢站具体点位布置图

- （二）金湾区

- 根据珠海市金湾区燃料电池汽车潜在应用场景以及现有/规划的加油/加气站建设情况，结合加氢站布局规范要求，到2027年金湾区需建成投运加氢站7座。空间分布为：南水镇3座、三灶镇2座、平沙镇2座；建设类型为：加油加氢合建站3座，改建/新建加氢站4座。

图4-2 金湾区规划加氢站具体点位布置图

- （三）斗门区

- 根据珠海市斗门区燃料电池汽车潜在应用场景以及现有/规划的加油/加气站建设情况，结合加氢站布局规范要求，到2027年斗门区需建成投运加氢站4座。空间分布为：乾务镇1座、井岸镇2座、莲洲镇1座；建设类型为：加油加氢合建站3座，改建/新建加氢站1座。

图4-3 斗门区规划加氢站具体点位布置图

三、建设推进计划

- 根据前文规划在2023-2027年建设加氢站19座，结合珠海市燃料电池汽车推广计划及应用场景分析情况，对规划建设的加氢站进行时序安排，具体遵循以下原则：

- （1）将目前已注销营业的加气站列入近期计划，改建为加氢站；将目前在运营但存在销量逐步降低，面临转型计划的加气站列入中远期计划；

- （2）将《珠海市成品油零售体系十四五发展规划》中拟建设年度在2025年之前规划建设的加油站列入近期计划，建设为加油加氢站建设；将2025年之后规划建设的加油站列入中远期计划；

- （3）将氢源项目周边以及港口、物流园等应用场景集聚并且具有未出让用地的区域地块列入近期建设计划；

- 针对19座规划建设的加氢站，规划作出近期（2024-2026年）、中远期（-2027年）建议性安排。其中近期推进建设加氢站15座，中远期推进建设加氢站4座，具体推进加氢站如下表所示：

- 表4-2珠海市加氢站建设时间表

| 序号 | 站点名称 | 所在区域 | 地址 | 建设方式 | 建设时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H1 | 上冲加氢站 | 香洲区 | 珠海市香洲区翠屏路上冲公交总站内 | 改建，在目前已暂停营业的加气站基础上改建成加氢站 | 2024-2026年 |
| H2 | 粤海西路加氢站 | 香洲区 | 珠海市香洲区港三路与白石路交叉口 | 改建，在目前已暂停营业的加气站基础上改建成加氢站 | 2024-2026年 |
| H3 | 南屏大湾底加氢站 | 香洲区 | 珠海市香洲区南屏镇大湾底村 | 改建，在目前珠海港LNG-CNG汽车加气站上改建成加氢站 | 2024-2026年 |
| H4 | 洪湾加油加氢站 | 香洲区 | 南湾城区港平五路与港纵四路交叉口 | 合建，在珠海市成品油零售体系“十四五”发展规划中新增规划的洪湾加油站上合建加油加氢站 | 2024-2026年 |
| H5 | 横琴大道加油加氢站 | 香洲区 | 横琴大道-艺文三道西北侧 | 合建，在珠海市成品油零售体系“十四五”发展规划中新增规划的横琴大道加油站上合建加油加氢站 | 2024-2026年 |
| H6 | 北围加油加氢站 | 香洲区 | 岐关路-京 珠高速东侧 | 合建，在珠海市成品油零售体系“十四五”发展规划中新增规划的北围加油站上合建加油加氢站 | 2024-2026年 |
| H7 | 东方加氢站 | 香洲区 | 珠海市香洲区粤海中路2083号 | 改建，在目前的加气站上改建成加氢站 | -2027年 |
| H8 | 南沙湾加氢站 | 香洲区 | 珠海市香洲区前山南沙湾珠海港CNG加气站 | 改建，在目前的加气站上改建成加氢站 | -2027年 |
| H9 | 平沙加氢站 | 金湾区 | 珠海市金湾区平沙四路 | 改建，在目前的加气站上改建成加氢站 | 2024-2026年 |
| H10 | 高栏港加氢站 | 金湾区 | 珠海市金湾区石化七路与平湾二路区域 | 新建，金湾区石化七路周边 | 2024-2026年 |
| H11 | 三灶加氢站 | 金湾区 | 珠海市金湾区三灶镇南通路公交停车场内 | 改建，在目前已暂停营业的加气站基础上改建成加氢站 | 2024-2026年 |
| H12 | 白龙河加油加氢站 | 金湾区 | 广东省珠海市金湾区机场东路-鱼跃五路东侧 | 合建，在珠海市成品油零售体系“十四五”发展规划中新增规划的白龙河加油站上合建加油加氢站 | 2024-2026年 |
| H13 | 南化加氢站 | 金湾区 | 珠海市金湾区化联四路 | 改建，在目前已暂停营业的加气站基础上改建成加氢站 | 2024-2026年 |
| H14 | 国码加油加氢站 | 金湾区 | 珠海市金湾区高栏港集装箱码头作业区 | 合建，在珠海市成品油零售体系“十四五”发展规划中新增规划的国码加油站上合建加油加氢站 | 2024-2026年 |
| H15 | 平沙北加油加氢站 | 金湾区 | 珠海市平沙镇升平大道中以南 | 合建，在珠海市成品油零售体系“十四五”发展规划中新增规划的平沙北加油站上合建加油加氢站 | -2027年 |
| H16 | 斗门加氢站 | 斗门区 | 珠海市斗门区井岸镇工业大道421号 | 改建，在目前已暂停营业的加气站基础上改建成加氢站 | 2024-2026年 |
| H17 | 富山工业园加油加氢站 | 斗门区 | 珠海市斗门区富山工业园雷蛛大道西侧、规划欣港路以南 | 合建，新建加油加氢合建站 | 2024-2026年 |
| H18 | 双湖加油加氢站 | 斗门区 | 珠海市斗门区若泽路-渊水路东北侧 | 合建，新建加油加氢合建站 | 2024-2026年 |
| H19 | 大沙加油加氢站 | 斗门区 | 珠海市斗门区景观大道 | 合建，在珠海市成品油零售体系“十四五”发展规划中新增规划的大沙加油站上合建加油加氢站 | -2027年 |

图4-4  珠海市总体规划加氢站分布图

- 第五章环境影响评价

## 第一节 环境影响分析

本布点规划符合国家及省级环保相关法律，包括《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国大气污染防治法》《广东省环境保护条例》《广东省大气污染防治条例》等;符合省市级相关政策，如《广东省生态环境保护“十四五”规划》《广东省加快氢能产业创新发展的意见》《广东省燃料电池汽车加氢站建设管理暂行办法》《珠海市氢能产业发展规划（2022-2035年）》《珠海市能源发展“十四五”规划》等。

加氢站项目在建设和运营过程中对环境的影响包括废气、废水、固体废物和噪声四个方面，一是加氢站在施工期间大气污染源主要来自土地平整、建筑垃圾搬运及露天堆场的风力扬尘、土石方和建筑材料运输所产生的道路扬尘（包括施工区内工地道路和施工区外道路）、排放的机械设备尾气以及装修过程中产生的废气。二是加氢站在建设和运营期间场地平整、地基开挖和混凝土的养护等，将不可避免产生浑浊的施工废水，另外冲洗施工车辆和设备产生的含泥沙、悬浮颗粒物和矿物油等废水，以及施工场地雨污水和产地积水等。三是加氢站在建设和运营期间产生的固体废弃物，如生活垃圾或施工期间产生建筑垃圾。可回收的固废进行回收再利用，生活垃圾可通过市政部门进行处理。四是在建筑施工期产生的噪声声源，主要为施工机和车辆，其特点是间歇性或阵发性的，并具备流动性、噪声较高的特征，同时加氢站正常运行过程中氢气压缩机、风机、搅拌器、放散管口等设备产生的噪声。通过实施各类环保措施，将有效降低加氢站项目建设对环境的影响。

氢能源具有环境好、安全性强、能量密度大、转化效率高和使用范围广等优势，对降低大气污染、改善城市环境和降低能源消耗等有着重要意义。加氢站为燃料电池汽车补充燃料提供专门场所，是燃料电池车发展应用的基石，也是氢能发展利用的关键环节。有数据显示，氢的单位燃烧热值大约是汽油的3倍。氢燃料电池工作原理是氢气通过燃料电池的正极当中的催化剂分解成电子和氢离子（质子），质子通过质子交换膜到达负极和氧气反应变成水和热量，对应的电子则从正极通过外电路流向负极产生电能，工作过程中只产生水，不产生任何温室气体，几乎不构成对自然环境的污染。

## 第二节 环境影响防治措施

加强氢气泄露防治。加氢站运营期间，要做好设备选型和维护，采用高质量的氢气储存和输送设备，并定期进行检查和维护，确保阀门、管道和接头处于安全状态，减少泄漏风险。安装实时监测系统，如氢气传感器网络，一旦检测到氢气泄漏立即启动报警并采取紧急措施。制定详细的泄漏应急响应计划，包括疏散路线、消防设施使用方法等，确保在发生泄漏时能够迅速有效地处理。

加强水污染防治。在建设加氢站期间，土石方堆放坡面应平整，施工完成区域应及早植树种草，以减少施工期水土流失。做好运营期间的生活污水预处理，禁止生活污水随意外排，优化工艺流程，减少清洗和其他过程中产生的废水量，考虑建立废水回收系统，将处理后的水用于非饮用目的，如冲洗和绿化浇灌，以减少水资源消耗。

加强噪声污染防治。建设单位在施工期间应使用低噪声机械设备，例如选液压机械取代燃油机械。在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排，并将其移至距离厂界远处，同时对固定的机械设备尽量入棚操作。加氢站运营中应正确进行设备选型，采用隔声罩、基座减振和软管隔振等降低设备噪声。大型动力设备基础，如：压缩机基础，采用桩基等基础型式来减少振动影响；采用隔振沟等措施来减少振动的传播。同时，压缩机设置在压缩机厂房内，尽量减少噪声对其他作业场所的影响。

加强固废污染防治。加氢站运营期间，采用可重复使用的包装材料，减少一次性包装的使用，推广电子文件，减少纸张消耗。对于可回收利用的固体废物，如金属零件、塑料包装等，进行回收再利用，对不可回收的固体废物，应按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，委托具备资质的处理单位进行无害化处理。施工期间设专人负责管理、监督施工过程中挖方临时堆放、回填、弃土处理等问题，做到尽量减少泥沙排放量。对于危险废物的转移和运输应按《危险废物转移联单管理办法》的规定报批危险废物转移计划，并必须交由有资质的单位承运。运输车辆不得超装、超载，严格按照规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险品运输车辆禁止通行的区域。

## 第三节 安全管理

氢气为无色无味气体，相对空气比重为0.07，沸点-252.8℃，引燃温度500至571℃，爆炸下限为4.1%，爆炸上限为75%，危险性类别为第2.1类易燃气体，具有易燃易爆性、热膨胀性、氢脆性。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热或明火即爆炸。气体比空气轻，在室内使用或储存时，漏气上升滞留屋顶不易排出，遇火星会引起爆炸。泄漏在空气中较高浓度时还会有令人缺氧甚至窒息的风险。因此，加氢基础设施在建设运营过程中,安全是第一要素，这也是氢能产业能否健康发展的重中之重，需要引起高度重视。

一、加强加氢站工艺系统及建筑物安全防护

氢气长管拖车、氢气管束式集装箱作为加氢站内固定式储氢压力容器使用时，应按照《移动式压力容器安全技术监察规程TSG R0005-2011》的相关规定进行执行，同时需要按照《加氢站技术规范GB50516-2010》第6.3.5条的规定设置安全保护措施。

储氢容器或瓶式氢气储存压力容器组与加氢枪之间，应设置切断阀、氢气主管切断阀、吹扫放空装置、紧急切断阀、加氢软管和加氢切断阀。储氢容器或瓶式氢气储存压力容器组应设置与加氢机相匹配的加氢过程自动控制的测试点、控制阀门、附件等装置。

加氢站的氢气工艺设施与站外建筑物、构筑物的防火距离，不应小于《加氢站技术规范GB50516-2010》表4.0.4的规定，加氢站内设施之间的防火距离，不应小于《加氢站技术规范GB50516-2010》表5.0.1的规定。

加氢站内的建筑物耐火等级不应低于二级。当罩棚顶棚的承重构件为钢结构时，其耐火极限可为0.25h。

二、健全加氢站安全管理机制

加氢站经营主体必须建立健全安全管理制度、消防安全责任制度、风险管理体系、事故应急预案，并定期组织应急演练。加快建立统一有效的氢气压缩、储存、运输、加注等安全管理方法。推动建立加氢系统设备产品质量认证运营商采信制度，严格全过程安全质量把关，坚持加氢站消防安全设施与主体工程“三同时”。完善经营企业安全管理制度和安全操作规程，落实企业安全生产主体责任。加氢站只能通过加氢机向汽车储氢瓶加氢，禁止向其他容器加氢，禁止在站外加氢。

三、强化加氢站安全保障

增强操作人员培训。针对氢气制备、储运、充装、加注各环节，强化安全生产和运营操作规范学习，加强对操作人员的日常管理、专业技能、企业安全培训和不定期检查。运维人员经过专业培训，取得相关操作证书上岗。如：加氢操作人员需取得气瓶充装证书，管理人员取得特种设备安全、质量管理证书等。

加强设备安全检查。对加氢站设备定期开展全面安全检查，分析各种极端情况下的各种潜在危险风险和故障。加强消防设施器材维护及保养，需委托具备相关资质的机构进行维护保养。对氢气压缩机、储氢罐、加氢机等关键设备设置安全泄压装置、切断阀、温度、压力、流量超限报警、停机装置等安全保护装置，并设置置换吹扫口。储氢罐需进行耐压及气密性实验，并进行周期性设备检查、安全部件校正。

强化加氢行业监督。强化加氢设施运营安全监督管理，建立健全加氢站氢气安全评估和风险管理体系，加强氢气泄漏监测报警及其设置场所消防安全智能化、信息化管理，建立加氢站经营单位运行、维护、检验、监控、故障等事项档案。加强对生产许可证获证企业事中事后监管，定期组织加氢站安全评估，落实部门安全监管责任。

加强应急能力建设。建立应急预案制度，研究制定加氢站经营单位突发事件应急预案和部门应急预案，强化加氢站消防安全，加强经营人员安全素质培养。

- 第六章 保障措施

## 第一节 加强规划统筹协调

- 建立统筹协调机制，充分发挥本规划作为统筹指导全市加氢站布局规划的纲领性作用，将本规划的目标与国土空间、燃气、交通等专项规划衔接，预控和落实加氢站项目用地需求，配套制定相关专项规划、政策和管理办法。强化规划实施，各地区要将加氢站纳入本区基础设施规划，建立信息报送制度，确保加氢站及配套设施按期完成。加强重点项目协调，与珠海市总体规划、物流、交通、加油站等专项规划协调一致，将加氢站规划项目的有关内容纳入相关规划。建立完善规划中期评估与终期评估的动态评估机制，综合考虑安全性、便捷性等情况，推进规划站点落地。

## 第二节 完善审批监管服务

- 根据广东省加氢站暂行管理办法要求，完善加氢站审批建设管理规范，明确加氢站审批流程，落实加氢站设计与施工规范，制定完善建设管理规范、作业安全规范等。加强政府监管职能，制定监管制度，通过建站管理辐射联动产业链上中下游的监管，建立全市氢能产业链监管平台，推动产业有序发展。简化加氢站审批流程，对于利用现有加油站、加气站、充电站场地合建或改建的加氢站，在符合相关规范、安全条件和区域控规的前提下，优化用地审批与规划选址、社会稳定风险评估等前期手续；对于新增独立建设加氢站，鼓励各区实施提前预审、一事一议等创新措施，做好加氢设施的用地服务保障。

## 第三节 加大政策金融支持

- 结合《广东省加快氢能产业创新发展意见的通知》和《珠海市氢能产业发展规划（2022-2035年）》以及本规划内容，研究加氢站相关支持政策，充分利用上级补助资金，盘活车-站-气联动机制，形成“适度超前、以站带车”的产业良好发展局面。在加氢站的初期建设中探索以油养氢、以电养氢的形式支持建设合建站，鼓励加氢站建设和运营。强化要素保障，探索研究加氢站相关用地政策。鼓励利用社会资本成立氢能基础设施创新联合体，使用好专项债等政策工具，强化金融服务支撑，拓宽加氢站建设运营的融资渠道。

## 第四节 加快车辆示范推广

- 鼓励市内各区因地制宜开展氢能应用示范，优先在市政环卫、城市公交、机场快线、城际（跨境）快线等固定线路运营的公共服务领域开展燃料电池车辆存量替代及增量推广。支持珠海港、粤港澳物流园、九州港口岸等具有固定应用场景的区域进行重卡、物流车、叉车等特种车辆领域优先选择燃料电池车辆替代。推动车辆行业主管部门尽快制定车辆更新替换方案，结合行业需求，明确实施步骤和具体工作措施。

## 第五节 强化安全监督管理

- 建立健全加氢站建设运营的安全标准规范，加强对加氢站氢气泄露检测报警及其设置场所的日常消防安全检查及管理，有效提升事故预防能力。引导加氢站经营单位建立健全安全管理制度和操作规程，加强操作人员培训，强化安全生产和运营操作规范学习，加强对操作人员的日常管理、专业技能、企业安全培训和不定期检查，运维人员必须经过专业培训，取得相关操作证书上岗。加强氢气充装、加注等环节应急处理能力建设，研究制定切实可行、处置高效的突发事件应急处理预案。对氢气压缩机、储氢罐、加氢机等关键设备设置定期开展全面安全检查，分析潜在危险风险和故障。定期开展应急演练，确保氢能生产、储运、加注和使用中突发事件的有效应对，确保生产运营安全。

## 第六节 加强宣传舆论引导

- 建立健全的信息公开制度，及时发布加氢站运营情况、安全管理和环境影响等信息，增强公众对加氢站信息了解。开展安全法规和安全标准宣贯工作，增强民众和企业的安全意识，筑牢氢能安全知识普及。加大氢能推广宣传力度，充分利用媒体、网络、会议、讲座等多种形式，定期开展氢能科普推广宣传，组织民众参观加氢站、试驾燃料电池汽车、播放氢能科普视频等系列活动，提高民众对燃料电池汽车和加氢站的认识和体验程度，消除氢能安全性认识误区，加强舆论监督，逐渐形成有利于氢能产业发展的良好氛围。

货运车辆预测计算：根据2020年、2021年、2022年珠海市公路货物营运车辆数量平均增长率系数推测2025年货运车辆的保有量，货车潜力规模数量计算为保有量数量×货车车辆的更新替换率15%（根据每年注销和新增的车辆得出更新替换率）；环卫车辆预测计算：根据2020年、2021年、2022年珠海市环卫车辆数量增长率系数推测2025年环卫车辆的保有量，环卫车潜力规模数量计算为各区车辆主体单位提交的近两年需要更新替换的车辆数；公交车辆预测计算：根据市交通局提交的近5年珠海市公交车辆更新计划数量；客运车辆预测计算：根据2020年、2021年、2022年珠海市旅客营运车辆的平均增长率系数推测2025年客运车辆的保有量，客运车辆潜力规模计算：根据珠海市调研情况了解客运车更新替换周期为5.5年左右，利用2019年、2020年、2021年、2022年珠海市旅客营运车辆中使用柴油大型客车的减少替换数量比例推测2023年到2025年需要替换的数量。

根据上面表2-1的4类车辆类型的数量占比情况，根据2025年推广总数量520辆燃料电池汽车总量进行按比例计算得出。

货运车辆方面，珠海市有普通货车、牵引车和挂车三种类型，牵引车和挂车数量占比接近50％，并且属于耗能量大的车辆，所以在燃料电池货车的氢气需求量测算中以全部代替为牵引车来测算最大值，国内常规的49t燃料电池重卡百公里耗氢量为10kg，日均行驶里程按300公里，每年营运300天来计算；环卫车辆方面，目前国内燃料电池清洗车、洒水车、压缩式垃圾车、扫路车等类型环卫车辆的百公里耗氢量都为6kg，日均行驶里程按200公里，每年营运300天来计算；公交车辆方面，按目前国内10米燃料电池公交车测算，百公里耗氢量为7kg，日均行驶里程按200公里，每年营运300天来计算；客运车辆方面，按目前国内10.5米燃料电池客车测算，百公里耗氢量为4.5kg，日均300公里，每年营运300天来计算。